附表2

白云区“十二五”规划重点建设项目表（共97项）

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设起止 年限 | 估算总投资 （万元） | “十二五”期间完成投资 （万元） | 承办单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产业发展项目（共60项） |  |  | 25,714,698 | 11,235,306 |  |  |
| （一） | 战略新兴产业项目（12项） |  |  | 1,631,500 | 1,124,400 |  |  |
| 1 | 广州白云生物医药健康产业基地 | 该园区位于广州国家生物产业基地重要扩展区之一的“广州白云生物医药健康产业基地”内，园区规划面积约2460亩，主要建设生产制造区、物流区、办公研发及配套服务区。园区共分二期实施：一期建设起止年限为2010-2013年，拟安排8家生物医药类企业、1家商业物流企业进驻；二期建设起止年限为2013-2015年，拟安排6家生物医药类企业、1家商业企业进驻。 | 2010-2015 | 150,000 | 144,700 | 区空港办、民科园、区科信局、钟落潭镇 | 1.广州市主要承接生物医药产业搬迁企业的两大基地之一。2.市2011年重点建设预备项目。 |
| 2 | 节能和新能源（白云）产业基地 | 计划在广州民营科技企业创新基地中划出5平方公里，按照“一总部一中心一基地”规划布局，建设节能和新能源（白云）产业基地。具体建设内容包括：1、基地基础设施建设；2、成立广州节能与新能源联盟，广泛吸纳新能源研发机构和龙头企业；3、成立广州节能与新能源研究院；4、建设10万平方米的广州节能与新能源研发办公区；5、新能源产业化基地建设；6、配套生活区建设。 | 2011-2020 | 500,000 | 128,000 | 民科园、太和镇、江高镇 | 1.市2011年重点建设项目。2.已获市政府同意授予市一级牌子。3.已申报列为市产业发展300项重大项目。 |
| 3 | 白云山和黄健康产业科技园 | 项目规划占地500亩，建设神农大厦总部经济大楼、中药和植物中间体生产车间、中药制剂车间、中药和天然药物中试生产线、国际化研发中心开发平台、现代质检中心、能源动力中心、GAP现代农业种植及原材料加工基地等。 | 2010-2018 | 200,000 | 100,000 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司、区经贸局、区科信局、同和街 | 1.广东省现代产业500强重点培育项目。2.列入广州市“十二五”规划纲要。3.已申报列为市产业发展300项重大项目。 |
| 4 | 以自主创新带动抗感染类化学药的产业升级及国际化认证 | 新增1座粉针车间，增加3条头孢粉针生产线。 | 2010-2015 | 26,500 | 25,700 | 广州白云山制药股份有限公司、区经贸局、区科信局、同和街 | 1.广东省现代产业500强重点培育项目。2.已申报列为市产业发展300项重大项目。 |
| 5 | 体腔热灌注治疗系统的产业化项目 | 项目规划占地20亩，新建体腔热灌注治疗系统标准化生产厂房、无菌车间和无菌实验室，建成后将主要生产体腔热灌注治疗设备和一次性无菌耗材，年产值达4亿元。 | 2010-2013 | 6,000 | 5,000 | 广州保瑞医疗技术有限公司、民科园、区科信局、太和镇 | 已申报列为市产业发展300项重大项目和市民营投资100项重大项目。 |
| 6 | 高端专业舞台灯具控制系统的开发及产业化应用 | 项目规划占地50亩，筹建新的电子车间、系统实验室和测试室，改造五金加工车间，项目投产后将进一步提升企业产品的核心技术和品质，扩大生产能力，实现企业90%以上的精机加工件自行生产，产品直通率提高20%。 | 2010-2013 | 4,000 | 3,500 | 广州彩熠灯光有限公司、民科园、区科信局、太和镇 | 已申报列为市产业发展300项重大项目和市民营投资100项重大项目。 |
| 7 | LNG汽车新型热管理系统的产业化项目 | 新建2000平方米的厂房、实验室和仓库等，并研制二套节能环保汽车新型热管理系统生产线设备，同时增加热管理系统控制器可靠性能试验台及各种电子调试仪器。 | 2010-2012 | 10,000 | 4,000 | 广州大华德盛科技有限公司、民科园、区科信局、太和镇 | 已申报列为市产业发展300项重大项目和市民营投资100项重大项目。 |
| 8 | 电动汽车用大功率开关电源式全智能充电机、大功率锂电池大循环自动回收式化成柜产业化项目 | 建设年产80-150KW开关电源式充电机50万台及年产8-16点（10-20KW）自动回收化成柜2万台的生产线，实现对具有自主知识产权的电动汽车用大功率开关电源式全智能充电机、大功率锂电池大循环自动回收式化成柜的产业化。产品关键技术是将低至2V的电池提升到3.7V-4.25V/20A-50A进行再利用。 | 2010-2012 | 3,000 | 2,500 | 广州市泓钜电子有限公司、民科园、区科信局、太和镇 | 已申报列为市产业发展300项重大项目和市民营投资100项重大项目。 |
| 9 | 立体化语言教学公共平台的产业化项目 | 构建包括教室平台、校园平台、家庭平台的立体化语言教学公共平台，其中包括：1、语言学习系统从数字化到智能化的开发；2、既能减轻教师至少50%工作量，又能成倍提高学习效率的智能化英语学科平台的开发；3、适合幼儿、中小学生、成年人、老人等不同用户群体的英语教学资源的开发。 | 2008-2012 | 30,000 | 12,000 | 蓝鸽集团有限公司、民科园、区科信局、太和镇 | 已申报列为市产业发展300项重大项目。 |
| 10 | 高性能、环保型滑动轴承自动化生产项目（内燃机轴瓦) | 项目规划占地100亩，该项目设计的自动化生产线采用先进的控制系统、加工系统和传输系统，采用高度集约化生产模式。项目达产后，可实现24小时连续作业，每1-1.5秒生产1片轴瓦。 | 2010-2015 | 82,000 | 79,000 | 广州市安达汽车零件有限公司、民科园、区科信局、太和镇 | 已申报列为市产业发展300项重大项目和市民营投资100项重大项目。 |
| 11 | 汽车橡胶空气弹簧产业化项目 | 项目规划占地100亩，新建厂房车间、仓库、实验室、办公楼、员工宿舍等，购置设备，引进意大利配方技术研制新型橡胶空气弹簧，项目建成后年产能达5亿元以上。 | 2011-2013 | 20,000 | 20,000 | 广州市溢滔橡胶有限公司、区经贸局、太和镇 | 已申报列为市民营投资100项重大项目。 |
| 12 | 广州白云航空电子科技产业园 | 项目位于人和镇，园区功能定位为以航空电子技术与产品研发、制造为主，综合航空电子系统硬件产品研发、制造，航空电子系统软件开发，无人机研发、制造，机载电子设备改装，航材仓储物流、商贸、制造等。到2011年，园区基础设施建设达到“五通一平”标准，计划安排7家企业作为首批入园开发建设企业；到2015年，有意向进驻园区建设的企业150家以上。 | 2011-2015 | 600,000 | 600,000 | 区空港办、人和镇 | 1.列入广州市“十二五”规划纲要。2.区重点经济项目。 |
| （二） | 先进制造业项目（6项） |  |  | 5,669,500 | 445,180 |  |  |
| 1 | 广州民营科技企业创新基地 | 项目位于白云区太和镇、江高镇，总规划面积34.86平方公里，基地将依托白云区所拥有的生态和空港优势，建设广州节能和新能源（白云）产业基地、国际（对俄）科技产业基地及配套项目，推进华工大学科技产业园、中大智慧谷建设，推进核心区以广州863产业化促进中心总部集群的形式建设研发基地、企业总部和服务业外包基地。 | 2010-2030 | 5,229,000 | 171,000 | 民科园、广东大华仁盛科技有限公司、广州白云电气集团有限公司、易通四方信息技术有限公司、易通四方网络科技有限公司、广州市首诚华光电子科技有限公司、广州中大白云投资控股有限公司、区科信局，太和镇、江高镇等 | 1.广州民营科技园是广州市高新技术开发区“一区五园”之一，是国家级科技园。2.列入广州市“十二五”规划纲要。3.省、市2011年重点建设项目。4.已申报列为市产业发展300项重大项目。 |
| 2 | 对应智能电网的输配电产业制造基地 | 项目占地132.5亩，主要建设126-550kV高压和超高压组合电器（GIS）产业化项目、IE级高低压成套开关设备产业化项目、智能型综合继电保护装置项目和节能高效型高压变频器项目。 | 2009-2018 | 83,000 | 72,290 | 广州市白云电气集团有限公司、民科园、区科信局、江高镇 | 1.广东省现代产业500强重点培育项目和 2010年国家重点产业振兴与技术改造专项项目。2.列入广州市“十二五”规划纲要。3.2011年市重点建设项目。4.已申报列为市产业发展300项重大项目和市民营投资100项重大项目。 |
| 3 | 霸王中草药日化产品产业园（霸王国际工业城） | 项目占地325亩，开展现代中草药日化产品、健康产品产业园建设。 | 2009-2012 | 80,000 | 55,000 | 霸王（广州）有限公司、民科园、江高镇 | 1.广东省现代产业500强重点培育项目。2.列入广州市“十二五”规划纲要。3.已申报列为市产业发展300项重大项目和市民营投资100项重大项目。 |
| 4 | 白云化工新材料基地 | 项目规划占地200亩，主要生产中空玻璃密封胶、太阳能电器密封胶、汽车免垫片胶等节能环保新材料。 | 2010-2016 | 56,000 | 55,700 | 广州市白云化工实业有限公司、民科园、区科信局、太和镇 | 1.广东省现代产业500强重点培育项目。2.已申报列为市产业发展300项重大项目和市民营投资100项重大项目。 |
| 5 | 白云先进装备业制造基地 | 项目规划占地1200亩，主要建设装备工业制造基地，引导新能源装备制造、机车制造等重大企业向该园区集聚发展。近期建设项目有白云电气的对应智能电网的输配电产业制造基地等。 | 2012-2020 | 200,000 | 72,290 | 民科园、江高镇 | 列入广州市“十二五”规划纲要。 |
| 6 | 五万吨级硅酮密封胶连续化自动生产线系统的扩建 | 项目规划占地50亩，建设内容有：程序控制系统、管理软件系统、双螺杆挤出机组、静态混合器、制冷系统、抽空系统和配色系统等。 | 2010-2013 | 21,500 | 18,900 | 广州市高士实业有限公司、民科园、太和镇 | 1.广东省现代产业500强重点培育项目。2.已申报列为市产业发展300项重大项目和市民营投资100项重大项目。 |
| （三） | 传统优势产业项目（5项） |  |  | 258,898 | 254,782 |  |  |
| 1 | 年产1000万箱凉茶生产线扩产项目 | 项目总建筑面积为10678.62平方米，其中饮料生产车间面积为9095平方米，仓库加建面积为1583.62平方米。预计年产凉茶饮料1000万箱（相当于6万吨/年），年产值3.5亿元。 | 2011-2012 | 11,632 | 11,632 | 广州王老吉药业股份有限公司、区经贸局、江高镇 | 已申报列为市产业发展300项重大项目。 |
| 2 | 王老吉厂区扩建 | 拟于江高镇现厂区西面和北侧地块扩建厂区，主要建设药品、食品生产基地。厂区扩建后，主要生产供应华南市场的王老吉清凉茶（凉茶）、现厂区生产能力不足部分药品、技术含量较高的药品及以润喉糖为主的食品类产品。 | 2011-2015 | 42,000 | 42,000 | 广州王老吉药业股份有限公司、区空港办、江高镇 | 区重点经济项目。 |
| 3 | 欧派生产基地建设 | 规划占地面积300亩，建筑面积31万平方米，主要建设28万平方米的厂房和仓库，研发办公综合区域3万平方米。项目建成后，以生产整体卫浴、高端木门、厨房电器、商业厨具、整体橱柜、衣柜等为主，年新增营业额30亿元，新增税收1.5亿元，新增出口创汇额超1亿元。 | 2011-2014 | 200,000 | 200,000 | 广东欧派家居集团有限公司 |  |
| 4 | 年产30万套名牌厨柜改造项目 | 主要建设内容：1、新建生产厂房（22000平方米）和实验楼（7000平方米）等；2、新增信息化设备、生产设备及生产线等，并与原生产设备、工序连接，形成自动流水作业线，实现年产30万套厨柜生产能力；3、增加节能及安全生产方面设备；4、绿化工程；5、新建供电工程（450万元）。 | 2009-2011 | 5,000 | 1,000 | 广东欧派集团有限公司、区经贸局、江高镇 | 已申报列为市产业发展300项重大项目和市民营投资100项重大项目。 |
| 5 | 马蹄糕绿色食品扩产及实验室建设 | 项目通过将原有年产马蹄糕1800吨的生产线扩建至年产4000吨，并改进传统生产工艺、优化生产环境以及改良产成品储存环境，建设300平方米的出口食品企业标准实验室，从而实现生产的规模化、国际化，实现广州传统食品——马蹄糕出口销售。 | 2009-2011 | 266 | 150 | 广州市洲星食品有限公司、区农林局、江高镇 | 已申报列为市产业发展300项重大项目和市民营投资100项重大项目。 |
| （四） | 现代服务业项目（31项） |  |  | 17,857,200 | 9,124,394 |  |  |
| 1 | 广州白云机场综合保税区（南区） | 项目位于钟落潭镇，项目规划用地规模为4.53平方公里，主要建设内容：口岸通关、保税加工、国际采购分销和配送、科技研发等基础设施以及园区周边钟港大道及东延线等路网建设。 | 2010-2014 | 400,000 | 373,500 | 区空港办、钟落潭镇等 | 1.全国第10家国家级综合保税区。 2.列入广州市“十二五”规划纲要。3. 省、市2011年重点建设项目。4.已申报列为市产业发展300项重大项目。 |
| 2 | 南湖国家旅游度假区深度开发项目 | 项目位于白云区同和街、永平街，对南湖松园宾馆东区、白云湖畔酒店和南湖乐园进行升级改造，并开发建设凤凰山旅游度假区和凤凰山北部。 | 2009-2020 | 536,000 | 100,000 | 广州市凤凰山旅游度假有限公司、广东南湖旅游中心、区旅游办、同和街、永平街等 | 1.列入广州市“十二五”规划纲要。2. 市2011年重点建设项目。3.已申报列为市产业发展300项重大项目和市民营投资100项重大项目。 |
| 3 | 白云创意产业集聚区 | 项目位于白云区黄石街、嘉禾街等，建筑面积超70万平方米，目前建设项目包括白云科技创意园、嘉禾创意产业园、白云区创意创业产业园、中海联8立方（原名：正华空港产学研总部产业基地）和云山会馆文化创意园等。 | 2009-2013 | 160,000 | 55,300 | 广州市至德商业管理有限公司、广东华浚物业发展有限公司、广州海航置业有限公司、广东正华创意投资有限公司、区科信局、区空港办、黄石街、嘉禾街等 | 1.白云科技创意园（二期）为市2011年重点建设项目。2.已申报列为市产业发展300项重大项目和市民营投资100项重大项目。 |
| 4 | 广东粤台名优特（现代科技）农副产品展贸基地 | 项目位于松洲街，总占地面积约20万平方米，建筑面积约30余万平方米，计划分三期完成。首期建筑面积约10万平方米，主要建设粤台农副产品交易区、粤台农副产品展示区、物流服务区、电子商务服务区、综合配套区等五大功能区。 | 2010-2014 | 100,000 | 78,000 | 广东一统投资集团有限公司、区农林局、松洲街 |  |
| 5 | 粤港澳台流通服务业合作试验区 | 项目位于石井街，占地13000亩，主要建设国际采购功能区、国际航材加工区、粤港澳物流总部商务功能区等。 | 2009-2020 | 500,000 | 300,000 | 区经贸局、区侨务和外事办、石井街等 | 1.列入广州市“十二五”规划纲要。2. 市2011年重点建设预备项目。3.已申报列为市产业发展300项重大项目。 |
| 6 | 广州市中央大厨房 | 项目位于白云区江高镇，总规划面积为1615.5亩；其中，中央大厨房核心功能区由白云区开发建设，选址位于白云区江高镇新广花公路以西、白云五线以南地段，规划面积为0.69平方公里。主要建设核心商务区、国际大型物流企业配送基地、集中式冷库区、餐饮辅料加工配送基地、蔬果加工配送基地、食品加工配送基地、肉类联合加工配送基地、粮油交易配送基地、三鸟集中加工配送基地。 | 2009-2015 | 100,000 | 95,000 | 区经贸局、江高镇等 | 1．广东省物流业调整和振兴规划重点项目，是广州五大城市配送中心之一。2.列入广州市“十二五”规划纲要。3.市2011年重点建设预备项目。4.已申报列为市产业发展300项重大项目。 |
| 7 | 广州国际健康产业城 | 健康城规划范围包括北至广从公路，西至京珠高速，南至广河高速，东至帽峰山森林公园东侧，总规划面积约20平方公里，规划研究范围约124平方公里。健康城定位为集医疗服务、医疗器械和创新药物为一体，依托信息化和智能化手段，以“低碳医药、智慧医疗”为引领，构建国际一流水平、创新、灵活、高效的国际医疗服务中心、国际创新药物中心和国际健康研究中心，打造内涵丰富、便捷周到、创新灵活的健康服务和健康生产的“双子城”，建设国内领先、国际一流的以中医药为特色的健康产业基地,形成广州健康产业发展的核心动力，成为国家医疗体制改革的试验区、广东建设中医药强省示范区、幸福广州的实践区；与空港经济核心区和中新知识城联动发展，优势互补，共同为建设国际水平的医疗中心城市服务。近期主要建设项目包括：医药核心区、广州国际综合医院 、广州现代医疗服务中心、国际生物医药与健康研究院、国际健康保健基地、帽峰山康体基地、帽峰山疗养基地、广药生物医药城（广州生物医药健康产业基地）、中药港、医疗教育培训基地。 | 2011-2025 | 3,000,000 | 824,700 | 民科园、广药集团、广东省人民医院、恒大地产集团有限公司、市有关部门、区空港办、区旅游办、太和镇、钟落潭镇等 | 1. 列入广州市“十二五”规划纲要。2.区重点经济项目。 |
| 8 | 广州海航基地 | 项目位于白云区人和镇，占地约1500亩。主要建设航空物流货运站、配餐中心、飞机维修基地、航空公司停机坪、网络信息及配套通信系统、现场指挥调度中心、飞行部、客舱服务部、地面服务部、机组中转过夜用房、培训中心、生产生活行政办公设施、综合商贸中心、综合商业城等。本项目拟分二期建设，第一期工程建设起止年限为2010年至2012年，总投资39.99亿元；第二期工程建设起止年限为2013年至2015年，总投资28.7亿元的建设规模。 | 2011-2015 | 686,900 | 686,900 | 广州海航置业有限公司、区空港办、人和镇 | 1.市2011年重点建设预备项目。2.已申报列为市产业发展300项重大项目。 |
| 9 | 广州航空产业城 | 项目总体规划面积约为4000亩，力争用3年时间完成一期建设并初具规模；5年完成二期建设，成为“国内一流，特色鲜明”的航空产业城；10年建设成为“国际一流，世界著名”的广州航空产业城。广州航空产业城规划理念为“一城三区、九大功能”，计划打造为集航空产业区、航空商贸区和航空服务区等多种功能于一体的现代航空产业集聚园区。广州航空产业城具体建设内容包括：南航广州航空枢纽建设（含运力投放、配套项目建设）、南航总部基地、航空金融中心、文化传媒产业园、航空科技产业园、航空物流中心、航空器材分拨中心、航空培训中心（南航大学）、航空信息研发产业基地、航空附件维修基地、航空公司高端客户服务中心、南航后勤生活基地。 | 2011-2020 | 6,000,000 | 3,000,000 | 中国南航集团、区空港办、人和镇 | 1.列入广州市“十二五”规划纲要。2.市2011年重点建设预备项目。 |
| 10 | 林安现代物流园 | 项目位于白云区太和镇，占地508.95亩，建筑面积将达15万平方米，计划按照“物流基地＋电子商务”发展模式，建设包括仓储、配送商铺、停车场、物流实体信息市场等内容，建筑面积15万平方米的物流基地，以及物流信息交易平台。 | 2005-2015 | 50,000 | 20,000 | 广东林安物流发展有限公司、区经贸局、区科信局、太和镇 | 1.中国物流实验基地，是广东省物流业调整和振兴规划重点项目。2.市2011年重点建设预备项目。3.已申报列为市产业发展300项重大项目和市民营投资100项重大项目。 |
| 11 | 广州新百佳小商品城二期 | 项目位于白云区京溪街，占地约68亩，建筑面积66800平方米，其中建设展贸厅及企业总部办公楼33000平方米，酒家、配套公寓等配套设施建筑面积33800平方米，主要建设展贸厅、企业总部办公楼，餐饮、配套公寓等，以及电子商务平台——新百佳网上市场。 | 2011-2014 | 33,300 | 33,300 | 广州新百佳小商品市场开发有限公司、区经贸局、京溪街 |  |
| 12 | 广物汽贸汽车连锁现代化经营项目 | 建连锁店达100家以上，年销售汽车达15万辆以上，年营业额达150亿元以上。 | 2005-2015 | 106,000 | 44,194 | 广东物资集团汽车贸易公司、区经贸局、新市街 | 1.广东省现代产业500强重点培育项目。2.已申报列为市产业发展300项重大项目。 |
| 13 | 金沙洲商业集聚区 | 包括金沙洲综合商业城、百康居金沙商业广场和沙凤商业项目等，项目建设有助于弥补金沙洲地区配套商业发展的不足，加快金沙洲商业圈的形成，从而推动广佛同城化建设。 | 2011-2012 | 68,000 | 68,000 | 石井沙凤经济发展公司、广州城西横沙企业集团、区空港办、金沙街等 | 已申报列为市产业发展300项重大项目。 |
| 14 | 蓝鸽集团总部、传媒大楼（教育技术） | 主要建设蓝鸽总部、传媒中心大楼，用以满足科技公司、英语辅导网站、传媒公司及集团总部的办公使用。 | 2010-2014 | 30,000 | 30,000 | 蓝鸽集团有限公司、民科园、太和镇 | 已申报列为市产业发展300项重大项目和市民营投资100项重大项目。 |
| 15 | 中央海航酒店广场 | 项目占地面积23640平方米，总建筑面积173038平方米，其中地上建筑112574平方米，地下60000平方米。主要建筑物为两栋塔楼及关联裙楼，主要包括办公楼、酒店和配套商业部分。 | 2008-2013 | 150,000 | 111,000 | 广东兴华实业有限公司、区空港办、三元里街 | 区重点经济项目。 |
| 16 | 普洛斯抽纱物流园 | 项目用地规模154亩，拟建设一个国际标准化的大型仓储物流基地,主要包括办公楼（17000平方米）和仓库（42000平方米）。 | 2009-2012 | 15,000 | 8,000 | 普洛斯公司、中国抽纱广东进出口公司、区空港办、太和镇 | 区重点经济项目。 |
| 17 | 卜蜂莲花黄石西超市（金国广场） | 项目选址位于马务村村委会的黄石西路“白水龙”地块，占地约3万平方米，建成后预计每年的营业额将超过3亿元。 | 2009-2011 | 20,000 | 10,000 | 广州十全十美国际装饰材料交易市场有限公司、区经贸局、黄石街 | 区重点经济项目。 |
| 18 | 永泰城市广场 | 项目位于永平街，总建筑面积为50.56万平方米，计划建设成集商业中心、高级酒店为一体的大型综合项目，内设大型超市、商业购物中心、娱乐设施、酒店及办公设施。 | 2011-2013 | 50,000 | 50,000 | 永泰公司、区经贸局、永平街 | 区重点经济项目。 |
| 19 | 白云国际机场配套商贸服务区 | 项目规划选址以“空港门户镇”——人和镇为中心，规划面积约10000亩，主要建设航空基地（包括航空后勤服务基地）、航空食品基地、商贸物流基地、航空电子科技研发基地等，为空港提供配套服务的居住中心、商务中心、综合性物流中心及技术服务中心。近期建设工程有广州海航基地、广州白云航空电子科技产业园等。 | 2011-2020 | 1,600,000 | 1,000,000 | 海航集团、区空港办、人和镇、江高镇等 |  |
| 20 | 太和头陂农家乐生态休闲度假区 | 项目位于太和镇头陂村，拟利用帽峰山风景区优美恬静的自然景观，融合集聚广东特色的岭南客家文化元素，对用地内的原有林木和生态环境进行选择性保护开发和林相改造，统筹规划建设以农家乐为特色的生态休闲度假区。主要建设内容包括：结合头陂涌河涌整治打造7公里观光休闲带，建设农家风味食街、客家风情为特色的五星级客家围屋大酒店以及其他配套休闲设施。 | 2011-2015 | 10,000 | 9,500 | 太和镇头陂村、区经贸局、区农林局、太和镇 | 区重点经济项目。 |
| 21 | 平沙商业广场建设 | 属于“退二进三”项目，计划建成为当地的商业中心，主要建设五层群楼、一层地下室。 | 2011-2012 | 10,000 | 10,000 | 河源市凯通置业有限公司、区经贸局、均禾街 | 区重点经济项目。 |
| 22 | 人和商业中心 | 总占地面积67403平方米，总建筑面积96940平方米，商业步行街长约500多米，主要建设主题超市、商务酒店、酒店式公寓、美食街、数码影院、大型KTV等。 | 2010-2011 | 22,000 | 7,000 | 人和镇人和村委会、广州融驰实业投资有限公司、区经贸局、人和镇 | 区重点经济项目。 |
| 23 | 台湾商贸城 | 建筑面积8万平方米。 | 2011-2013 | 20,000 | 20,000 | 棠下二社、区经贸局、棠景街 | 区重点经济项目。 |
| 24 | 南湖生态空港企业园区（同和总部经济项目）一期 | 占地20000平方米，建筑面积46000平方米，建设3栋公寓式商务写字楼。 | 2011-2012 | 20,000 | 20,000 | 同和实业公司、区空港办、同和街 | 区重点经济项目。 |
| 25 | 旧机场商业、居住综合区建设 | 对旧机场东门、南门和北门进行三旧改造，规划建成商业、居住综合区。 | 2011-2013 | 500,000 | 500,000 | 机场集团、南航集团等，三元里街 |  |
| 26 | 三元里商会大厦 | 项目位于三元里城中村改造融资地块，占地约20万平方米，建筑面积约27万平方米。 | 2011-2015 | 270,000 | 270,000 | 三元里村、梓元岗相关皮具市场、三元里街 |  |
| 27 | 十全十美商贸城（十全十美装饰材料城） | 占地约35万平方米。 | 2011-2015 | 250,000 | 250,000 | 广州十全十美国际装饰材料交易市场有限公司、黄石街 |  |
| 28 | 三元里大道商业改造 | 对三元里大道沿线棠溪村6栋商业综合楼进行改造建设，建筑面积合计22万平方米。 | 2011-2012 | 25‚000 | 25,000 | 棠溪村经济联社、棠景街 |  |
| 29 | 武汉欧亚达家居集团广州（黄石）店 | 项目占地40亩，建设融家具建材为一体的中高档一站式专业市场，项目涵盖家具、建材产品的销售及售后服务。 | 2011-2015 | 25,000 | 25,000 | 广州建喜达家居市场管理有限公司、新市街 |  |
| 30 | 宏新城 | 地面25层（其中写字楼20层、商业5层），地下2层，占地面积8万平方米，总建筑面积17万平方米。 | 2011-2015 | 100,000 | 100,000 | 广州宏新投资集团有限公司、京溪街 |  |
| 31 | 钟港城 | 建设商住、商业楼及相关配套，总建筑面积约150万平方米，建设辐射广州市北部地区的大型生活商业及居住社区。 | 2011-2020 | 3,000,000 | 1,000,000 | 市土地开发中心、钟落潭镇等 |  |
| （五） | 现代农业项目（6项） |  |  | 297,600 | 286,550 |  |  |
| 1 | 岭南水果文化观光项目 | 主要建设南亚热带名优水果种植资源库、果品加工区、农业生态观光区。 | 2010-2013 | 5,300 | 2,750 | 广州果树科学研究所、区农林局 | 1.广东省现代产业500强重点培育项目。2.已申报列为市产业发展300项重大项目。 |
| 2 | 循环经济型禽畜产业聚集发展项目(江村黄鸡) | 建设标准化安全养殖体系、饲料生产体系、禽畜产品综合加工体系、物流及营销体系、养殖废弃物及加工下脚料综合处理体系、企业科技创新体系等六大功能板块。 | 2010-2015 | 39,300 | 36,800 | 广州市江丰实业股份有限公司、区农林局、江高镇 | 已申报列为市产业发展300项重大项目和市民营投资100项重大项目。 |
| 3 | 中国名优农产品采购加工中心 | 项目选址于广州市白云区太和镇沙亭村105国道以东地块，地块总占地面积570亩（其中预留用地100亩），总建筑面积55.73万平方米（不含预留发展用地）。项目发展的总体定位为：中国名优农产品采购加工中心，融产品现代贸易、加工物流配送、传统工艺文化展示、商务质检配套的高端一站式农产品（食品）综合服务平台，锻造中国名优农产品（食品）采购交易中心、价格形成中心、信息交流中心和食品安全监管中心的行业品牌。 | 2011-2015 | 220,000 | 220,000 | 广州市白云区供销总公司 | 列入广州市“十二五”规划纲要。 |
| 4 | 澳洋彩鲷罗非鱼产业化基地建设 | 主要建设澳洋彩鲷科研示范基地水质调节和鱼病防治中心；将原有畜禽饲料生产线改建成为膨化水产饲料生产线；建设占地面积约60亩的澳洋彩鲷现代化水产综合型加工生产基地。 | 2011-2015 | 8,400 | 8,400 | 广州市澳洋实业有限公司、区农林局、钟落潭镇 | 已申报列为市产业发展300项重大项目和市民营投资100项重大项目。 |
| 5 | 现代农业示范基地---休闲农业观光配套 | 建设内容包括亲亲花园互动区、花卉广场、果园观赏区、多功能演示中心、会议度假村、绿色健身慢跑径、生态环场单车道、丛林越野车道、丛林野战营、野外生存拓展区、垂钓休闲区、接待中心等。 | 2009-2012 | 9,600 | 3,600 | 广东升威实业有限公司、区农林局、钟落潭镇 | 已申报列为市产业发展300项重大项目和市民营投资100项重大项目。 |
| 6 | 白云区空港特色农业示范园 | 拟建设成为集现代农业生产、种苗繁育、物流配送、科技示范、贸易展销、创意农业、创业就业、循环再生、休闲观光和科普教育等多种功能于一体的都市型现代农业综合示范区。 | 2011-2015 | 15,000 | 15,000 | 人和镇及其辖区企业、区农林局 |  |
| 二 | 社会民生项目（共9项） |  |  | 13,195,369 | 9,104,060 |  |  |
| 1 | “三旧”改造 | 1、旧村庄改造工作。进行三元里村改造建设，计划争取启动萧岗村、江夏村、棠下村、沙凤村、联边村、陈田村6条村改造建设。 2、旧厂房改造工作。预计在“十二五”期间推进我区控规覆盖范围内的旧厂房改造项目1552宗，共涉及改造宗地面积44655.7亩。 | 2011-2018 | 12,998,506 | 8,937,697 | 区城改办及相关街镇 | 市2011年重点建设预备项目。 |
| 2 | 区级、镇级医院建设 | 计划另址新建回迁现白云区人民医院，组建白云区中心医院（拟在白云湖周边规划的医疗用地或白云新城北部区域选址，用地规模约164亩）；重组区妇幼保健院，建立白云区妇女儿童保健中心；扩建白云区中医医院（又名人和华侨医院，已征地11亩）、太和镇医院（约47亩）、区红十字会医院，做好钟落潭镇医院、神山医院、龙归华侨医院以及区中医院蚌湖分院的镇卫生院标准化改造等，加快推进白云区卫生规划布局调整以及医疗服务城乡一体化建设。 | 2011-2020 | 75,000 | 45,000 | 区卫生局、区侨务和外事办 |  |
| 3 | 白云区社区卫生服务中心的建设 | 在以第六次人口普查数据为依据对社区卫生服务机构进行专项规划的基础上，妥善解决现有社区卫生服务中心的业务用房（非公有），调整增加第二社区卫生服务中心或社区卫生服务站的布局，并按要求完成建设任务。近期首先考虑进行松洲街、永平街、金沙街社区卫生服务中心业务用房建设。 | 2011-2015 | 3,000 | 3,000 | 区卫生局 |  |
| 4 | 白云区校安工程 | 推进138个中小学校安工程项目建设，并完成验收。其中，维修加固校舍39栋，建筑面积67887.7平方米，2010年底开工2011年竣工；拆除重建校舍99栋，建筑面积142624平方米，2011年动工并竣工。 | 2009-2011 | 39,523 | 39,523 | 区教育局、区城投公司 | 市2011年重点建设预备项目。 |
| 5 | 80中创建示范性高中 | 主要建设内容包括：新建8900平方米学生宿舍、2000平方米体育馆、标准游泳池、人车分流的桥梁，新征地道路绿化和排水工程，用电增容工程，新建学生宿舍设施设备配备，以及16个专用场室信息装备配置。 | 2009-2011 | 3,279 | 2,779 | 区教育局 |  |
| 6 | 农村教师周转房 | 用新建、改造和租赁方式解决农村教师周转房紧缺问题，共需周转房33900平方米，其中钟落潭镇需9240平方米，江高镇需9750平方米，太和镇需9870平方米，人和镇需5040平方米。 | 2011-2015 | 7,112 | 7,112 | 区教育局 |  |
| 7 | 华侨中学金沙洲校区 | 该项目占地86亩，用地面积58151平方米，建筑面积60350平方米，办学规模72个班。 | 2011-2013 | 23,000 | 23,000 | 广州市教育局 | 该项目属示范性高中项目，由市政府投资建设。 |
| 8 | 白云体育中心 | 项目总建筑面积49000平方米，将按照区级城市型体育中心和乙级城市体育场馆标准，建成可容纳3000个观众席的体育馆，集客房、会议、办公、体育用品商场、休闲健身为一体的全民健身广场，以及解决白云区青少年业余体育学校办学场所的培训中心，场馆配有标准游泳池、7人足球场、篮球场和网球场等公共体育配套设施。项目将采用建设-经营-移交（BOT）模式，引入开发商投资建设。 | 2011-2015 | 33,949 | 33,949 | 区体育发展中心 |  |
| 9 | 白云区数字电视整体转换项目 | 按照从城区向农村逐步推进的工作思路，以建设覆盖全区范围的多媒体双向数字信息宽带网络系统为目标，实现全区广播电视的数字化。2015年前计划完成全区20多万用户的数字整转工作。 | 2011-2015 | 12,000 | 12,000 | 区文广局 |  |
| 三 | 基础设施项目（共28项） |  |  | 5,177,395.08 | 2,522,352.08 |  |  |
| 1 | 石井河沿岸综合整治 | 项目位于白云区石井街、松洲街、同德街，整治范围为石井河沿岸（北接白云湖，南至增埗桥），全长19公里，在2015年前完成征地拆迁、安置房建设、建筑物新建、绿化建设、建构筑物整饰、道路新扩建等工作。征地拆迁面积188.74万平方米，新建建筑物、绿化及道路共125.21万平方米。 | 2010-2015 | 506,420 | 501,420 | 区城投公司、石井街、松洲街、同德街 | 市2011年重点建设项目。 |
| 2 | 广州中轴北延线道路建设 | 广州中轴北延线以106国道（白云段）为主骨架，主要建设及改造106国道（白云段）、均禾大道等路网。 | 2011-2015 | 155,600 | 155,600 | 区建设局、区交通局、区土地开发中心、黄石街、嘉禾街、均禾街、人和镇等 |  |
| 3 | 云城西区基础设施建设 | 该区位于广州中心城区北部，白云新城以西区域，规划范围:北至黄石路，南至白云区界，西起珠江西航道，东至机场高速，总占地面积27.48平方公里，规划建筑面积2860万平方米，主要通过“三旧”改造，并结合石井河两岸综合整治进行，重点实施城中村改造及路网等基础设施建设，致力将该区域打造为白云西滨江宜居新区、商贸新区。建设工期为2010-2030年，分三个阶段开发建设，第一阶段开发石井东社区、中心居社区，并以石井东社区为启动区；第二阶段开发新市社区、棠景社区；第三阶段开发石井西社区、罗冲围社区。 | 2010-2030 | 750,000 | 200,000 | 区城投公司、石井街、新市街、棠景街、松洲街 | 市2011年重点建设预备项目。 |
| 4 | 白云区道路等设施建设项目 | 正式开工建设同康路（增槎路至西槎路）、白云五线一期、106国道鹤边牌坊对开路段人行天桥、106国道万和广场对开路段人行天桥、63中学门口人行天桥和同泰路人行天桥；计划争取市将均禾大道、望岗大道（原名名嘉禾村道）、白云骏景花园周边道路、白云三线、白云五线、横滘二路、西槎路拓宽工程、石井河东岸（同德段）、华南快速路地面辅道（106国道至广清高速段）工程、尖澎中路改造工程、三元里大道升级改造工程、沙太路大中修工程、白云湖旅游线路沿线两侧及周边整治工程等13条道路的新建、扩建、改造工程纳入市城建固定资产计划启动建设；计划争取市将铁路东线、白云湖环湖路、怡新路等10条道路纳入市城建固定资产计划启动前期工作。 | 2011-2020 | 767,143 | 300,000 | 区建设局及相关街镇 |  |
| 5 | 平和大押综合整治 | 对平和大押这一古迹文物及周边环境进行整治。 | 2009-2015 | 8,000 | 6,300 | 区建设局、均禾街 |  |
| 6 | 三元里爱国主义教育景区改造 | 结合城中村改造，以三元里古庙、抗英纪念公园、牛栏岗古战场等为主线，对11个区登记保护文物单位（门楼3个，祠堂7个，古墓1处）进行修葺，打造三元里爱国主义教育之旅。 | 2011-2020 | 15,000 | 8,000 | 三元里街、三元里村经济联社 |  |
| 7 | 江石大桥 | 江石大桥位于白云区西北部石井街和江高镇交界处，南北跨越流溪河，起点接石井大道，终点接江高镇金沙南路，桥长约917.2米，引道长约150米，宽29.5米，双向六车道，设计时速60公里。建设内容包括桥梁、引道、照明、绿化工程等。 | 2012-2015 | 16,722.08 | 16,722.08 | 区交通局、江高镇 |  |
| 8 | 四镇农村公交网络建设 | 在钟落潭征地30亩、太和镇征地10亩，建设钟落潭北部交通换乘枢纽站点；实施自然村通水泥路工程，逐步落实完善村村通公交。 | 2011-2015 | 6,000 | 6,000 | 区交通局、钟落潭镇、太和镇、人和镇、江高镇 |  |
| 9 | 绿道网建设 | 已开工2011年在建。 | 2010-2013 | 4,400 | 4,400 | 区交通局 |  |
| 10 | 文化白云建设工程---白云民俗文化博物馆 | 利用均和墟内的平和大押、均和公所原有建筑物，改造成我区集展览、艺术创作等功能于一体的民俗文化博物馆。 | 2011-2012 | 1,000 | 1,000 | 区文广局 |  |
| 11 | 白云湖及配套工程 | 已开工在建项目12宗，2011年正式开工3宗。 | 2009-2015 | 33,008 | 1,030 | 区水务局 |  |
| 12 | 水库除险加固达标工程 | 已开工在建项目1宗，2011年正式开工5宗，2011年计划争取开工8宗。 | 2009-2015 | 4,462 | 3,756 | 区水务局 |  |
| 13 | 河涌整治及堤围除险加固工程 | 已开工在建项目17宗，2011年正式开工1宗，2011年计划争取开工15宗。 | 2009-2015 | 110,182 | 94,005 | 区水务局 |  |
| 14 | 排涝站、水闸重建改建工程 | 已开工在建项目10宗，2011年正式开工4宗，2011年计划争取开工7宗。 | 2009-2015 | 14,907 | 10,623 | 区水务局 |  |
| 15 | 白云区易涝区排涝整治工程（江高镇、均禾街、黄石花园小区等） | 2011年正式开工项目1宗，2011年计划争取开工项目10宗。 | 2011-2015 | 15,000 | 15,000 | 区水务局 |  |
| 16 | 灌、排渠整治工程 | 已开工在建项目16宗，2011年正式开工10宗，2011年计划争取开工10宗。 | 2009-2015 | 27,465 | 5,110 | 区水务局 |  |
| 17 | 白云区“美化家园”惠民工程 | 绿化美化垃圾收运点300个，新建农村卫生公厕和改造农厕48座，维修及绿化美化市政公厕201座，改造和整饬垃圾压缩站53座，升级改造9条主干道、重点商业街绿化。 | 2011-2015 | 5,000 | 5,000 | 区城管局 |  |
| 18 | 白云国际机场第三跑道安置区建设 | 建设西区（284亩）安置房、东区（110亩）安置房、工业安置区（70亩）厂房和留用地（520亩）厂房。 | 2011-2012 | 231,000 | 231,000 | 人和镇 |  |
| 19 | 输变电工程建设 | 建设500千伏木棉输变电工程、220千伏凯旋输变电工程、220千伏航云输变电工程、220千伏浔峰(金沙洲)输变电工程、220千伏梨园输变电工程、110千伏鹤边输变电工程、110千伏陈田输变电工程、凤尾输变电工程、利海输变电工程、友好输变电工程、隆康输变电工程、雄丰输变电工程、沙贝输变电工程、佳景输变电工程、齐富(肖岗)输变电工程、水沥输变电工程、大冈输变电工程、夏良输变电工程、滘心输变电工程。 | 2011-2015 | 394,090 | 394,090 | 白云供电局 |  |
| 20 | 城市运行与应急指挥中心 | 1、按照信息化的要求，遵循起点高、科技含量高、配置全的原则，全面建设城市运行与应急指挥中心。依托电子政务内网、电子政务外网、政府专网和互联网建立健全完善的城市运行与应急指挥、信息平台软件系统，配备GIS地理信息系统等，高度集成全区专业指挥与信息网络、街镇应急平台，并与省、市和各区应急指挥平台进行互联互通，实现监测监控、预测预警、信息报告、辅助决策、情况研判、调度指挥、视频会商等功能的互联互通。2、突出加强地质灾害防治体系建设，进一步健全地质灾害群测群防网络和监测预警网络，对重大风险隐患点建立直报系统和监测系统，实现实时监控，加强地质灾害重大隐患点的勘察治理力度。 | 2010-2015 | 2,000 | 2,000 | 区应急办、区国土房管分局、区科信局 |  |
| 21 | 区综合应急救援大队建设 | 改善和更新大队救援装备，配备必要的指挥装备和必备的个人防护装备，根据需要还可配备野外救援辅助设备。制订计划分年度补充部分技术含量高的新装备，提高抢险救援能力。加强基本建设，配备值班室、训练场地等管理教育设施，建立专门的应急救援装备库和救援物资储备库等。 | 2010-2015 | 2,675 | 2,675 | 区应急办及相关职能部门 |  |
| 22 | 避难场所建设 | 按照布局合理、平灾结合、物尽其用、安全可靠的要求，加强长期应急避难场所的建设。结合全区人口疏密程度、突发事件风险隐患分布情况，就近合理规划，因地制宜建设长期应急避难场所，并完善供水、供电、通讯、消防等必备设施，建成后具备灾后收容附近居民，并保证灾民基本生活的功能。 | 2010-2015 | 500 | 500 | 区应急办、区国土房管分局、区规划分局、区民政局 |  |
| 23 | 社区基础设施建设 | 1、以每个街道5个居委会，每个镇2个居委会作试点，推进社区居委会办公用房改造，主要建设一站式服务平台，居委门面统一装饰，文件柜、桌椅统一配置等。2、购置社区居委会办公设备，为全区247个居委会配备电脑、复印机各1台。3、街道社区综合服务中心建设，进行三元里街、金沙街两个试点街道社区综合服务中心的装修和配置设备，并参照试点街道的标准扶持景泰街、同德街、京溪街等3条街道社区综合服务中心建设。 | 2011-2013 | 1,121 | 1,121 | 区民政局及各街镇 |  |
| 24 | 老人院改造 | 对区及钟落潭镇、江高镇、人和镇3个镇的老人院进行升级改造。 | 2011-2014 | 1,000 | 1,000 | 区民政局、区侨务和外事办、钟落潭镇、江高镇、人和镇 |  |
| 25 | 白云区工人文化宫 | 项目位于新市街，占地1.2万平方米。 | 2011-2012 | 4,000 | 4,000 | 区总工会 |  |
| 26 | 神山工业集聚区深度开发项目 | 用地面积约367亩，对土地进行整理并做好基础设施配套建设。 | 2011-2020 | 36,700 | 20,000 | 各有关入驻企业、江高镇 |  |
| 27 | 广州市个体私营经济试验区深度开发项目 | 用地面积约640亩，对土地进行整理并做好基础设施配套建设。 | 2011-2020 | 64,000 | 32,000 | 私企业管委会、各有关入驻企业、江高镇 |  |
| 28 | 钟落潭高等职业教育园区 | 该教育园区位于白云区北部钟落潭镇，处于白云区与花都区交界处，东至九佛工业区，西临京珠高速公路，南抵水务局人工水库选址淹没区，北靠新广从快速路。园区选址约20.98平方公里（白云区辖内12平方公里），其中高校用地约10平方公里。目前，已启动仲恺农业工程学院白云校区、广东机电职业技术学院、广东青年干部学院、广州康复实验学校、广东工贸职业技术学院钟落潭新校区、广州科技职业技术学院、钟落潭创新科技园区等多家学院及相关配套设施建设。 | 2005-2020 | 2,000,000 | 500,000 | 各高校、钟落潭镇 | 列入广州市“十二五”规划纲要。 |
|  | 总计 |  |  | 44,087,462.08 | 22,861,718.08 |  |  |

说明：上述重点建设项目含我区列为省、市重点建设项目（或预备项目）、省现代产业500强重点培育项目，正在申报的市产业发展300项重大项目和市民营投资100项重大项目，区重点项目领导小组评定的区级重点项目，以及未来5年对区经济社会发展较有带动示范作用的一些重要项目。随着“十二五”规划的实施，将根据我区经济社会发展的实际情况，对本重点建设项目表中所列项目作必要的调整、充实。