附件6

广州市白云区政府投资信息化项目（运行维护类）立项方案编制指南

（2020年）

目录

第一章	总则	2

第二章	基本要求	3

第三章	编制内容要求	4

一、项目概述	4

二、项目单位概况	5

三、项目现状、必要性及需求分析	5

四、项目方案	6

五、项目管理	10

六、项目总投资概算	10

七、附录和附件	10

第四章	编印要求	12

附录A 项目立项方案编制大纲	14

附录B 项目投资概算构成及参考样表	15

附录C 常见费用参考标准	19

# 总则

- 根据我区有关政府信息化建设和管理工作的相关文件精神，为规范我区政府投资信息化项目（以下简称“项目”）建设工作，充分利用我区现有信息化公共基础设施和信息应用系统资源提供的服务，指导各单位做好项目立项方案编制等工作，特制定本编制指南。

- 本编制指南适用于白云区政府投资信息化项目（运行维护类）方案的编制。信息系统运行维护工作主要包括基础设施运行维护服务、软件系统运行维护服务，具体包含维护系统的正常运行、记录系统的运行情况、维修及系统的功能升级、性能优化、安全加固等。

- 项目立项方案应依据经批准或审查的信息化建设规划、相关政策或主管部门批复的相关文件等进行编制。

- 项目立项方案应提出项目的运维内容和需求，通过对现有信息系统等运行业务现状的分析论述运维的必要性和合理性。

- 项目立项方案应尽量简洁、突出重点、不宜堆砌文字、大幅摘抄产品说明等。

- 项目立项方案的编制除参照本编制指南外，应符合国家现行有关标准的规定。

# 基本要求

- 第七条 项目名称应统一命名为：申报单位简称+内容摘要+XX年+XX项目。项目立项方案文档应统一命名为：“项目名称”+“立项方案”。

- 第八条 项目立项方案编制时使用的基本术语应参照有关国家标准、行业标准、国际标准以及国内、国际的惯用术语。除此之外，对理解项目立项方案有重要影响的专用术语，应做出定义。需定义的术语较多时，宜汇编列为附录或术语表。

- 第九条 项目立项方案编制宜使用汉语词汇，必要时可在汉语词汇后加注相应的外文词汇并放在圆括号内。确需使用无相应汉语词汇的外文词汇，应在第一次出现时加以说明，若使用的外文词汇较多，应集中汇集为词汇表。

- 第十条 项目立项方案中使用缩略词汇或简称时，应在第一次出现的地方在圆括号内注明非缩略词汇或全称。

- 第十一条 涉及保密内容项目立项方案的编制、印刷、传送、使用及保存等，应符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和有关规定。

# 编制内容要求

- 第十二条 为规范项目立项方案内容格式，项目立项方案应参考附录A进行编制，必要时可结合项目服务内容对有关章节进行适当调整；投资概算费用构成及参考样表可参考附录B；配套费用等常用费用可参考附录C。项目立项方案编制内容具体要求如下：

- 一、项目概述

- （一）项目名称

申报单位简称+内容摘要+XX年+XX项目。

- （二）项目单位、项目责任人及项目经办人

列出项目的申报单位、实施单位、项目负责人及项目经办人等相关信息。

1.申报单位

申报单位指本项目的申报单位，应为一级预算单位。

2.实施单位

实施单位指具体组织项目实施管理的单位。如属申报单位的下级单位，此处应列出下级单位名称。如实施单位与申报单位为同一单位，应说明是同一单位。

3.项目负责人姓名、职务及联系方式。

4.项目经办人姓名及联系方式。

- （三）项目立项依据

简述项目立项政策依据，包括相关法律法规、文件、会议精神、政府信息化规划、国家省市区政策文件等。

无需列出技术规范。

★须将相关文件中与本项目内容相关的具体条款摘抄引用。

- （四）项目总体目标、规模、周期

项目总体目标：请描述通过本期项目哪些服务实现什么目标。

项目规模：项目总投资额。

项目周期：阐述项目计划工期（月），包括项目计划开始时间、计划截止时间、工期持续时间等。原则上项目周期不超过3年。

- （五）项目内容简介

简要描述本项目的服务内容包括哪些方面。

- （六）项目总投资及资金来源

简述项目总投资金额和资金来源。

- 二、项目单位概况

- （一）申报单位概况

根据部门三定方案相关规定，介绍单位情况及主要职责。

- 1.申报单位组织机构

说明本单位组织机构情况，包括本单位的内设机构、直属单位、挂靠单位等，应以组织结构图表示。

- 2.与本项目有关的科室/部门职责介绍

介绍与本项目相关的科室在本项目中的主要工作内容，并介绍该科室的业务职责和业务主线。

- （二）实施单位概况

列出项目实施单位简介、组织机构简介、职责介绍等。若项目申报单位与实施单位为同一单位，则无需重复描述。

- 三、项目现状、必要性及需求分析

- （一）信息化现状

描述本期需要运维的信息化基础设施/软件系统/桌面设备现状，包括但不限于软硬件名称、数量、用途、投入使用时间、质保到期时间、上一运维周期时间等。需提供上一运维周期运维项目合同和运维报告扫描件作为附件。

涉及软件系统和信息化基础设施，应提供单位原有网络拓扑图，并简要说明网络部署情况。

- （二）存在的主要问题

阐述现有信息化处理手段的不足，以及实际业务流程中需改进的方面，逐项分析存在的主要问题及差距，描述的问题应能通过本项目实施予以解决。

- （三）项目的意义及必要性

从依法履行职能、响应国家地方发展要求、对区其他政务部门开展业务工作的贡献、经济社会发展等方面论证项目建设的必要性。也可阐述如未及时开展项目建设而可能导致的负面影响。

- （四）需求分析

1.提出详细的维护需求（包括维护模式、服务级别、响应标准、人工技能标准等）。有新增运维的，需重点说明新增部分内容。

2.提出云平台迁移需求，对需迁移的业务系统的业务特性、系统定位、系统特点进行梳理及分析，并根据分析结果进行业务系统向云平台迁移的可行性和风险分析。

3.提出信息安全需求（包括系统安全服务模式、服务标准需求等）。

- 四、项目方案

根据项目实际编写相关类型运维服务内容。

- （一）软件运维服务（选填）

对需要开展运维服务的软件系统逐一阐述服务内容。

软件系统简述，包括所支撑的业务、功能和作用效能等情况。

软件运维服务是指为保障信息系统正常运行，对其中的软件应用系统提供的各种运行支持和技术维护服务，包括软件应用系统的功能配置完善、性能调优、安全保障，以及常规的例行检查和状态监控、响应支持等维护服务，也包括软件应用系统运行所需的操作系统、数据库、中间件等基础软件的故障维护、版本升级、补丁升级等维护服务。

软件运维需求表（样例）

| 序号 | 类型 | 服务内容 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 | 系统性能日常维护 | 1.工作内容：如运行状态监控及预警、错误分析及统计 2.巡检周期：如周、旬、月、季、年 |
| 2 |  | 系统故障检测及排除 | 响应时间及排除故障时间 |
| 3 |  | 驻场要求 | 1.驻场/非驻场 2.驻场人员数量 3.驻场时间：8*5、7*24等 |
| 4 |  | …… | …… |
| 5 | 系统优化 | 补丁及接口升级 | 升级的相关需求，实施周期 |
| 6 |  | 功能优化 | 针对系统相关适应性开展调整服务，如流程优化、功能模块升级改造等 |
| 7 |  | 性能优化 | 数据库优化、代码适应性优化等 |
| 8 |  | …… | …… |
| 9 | 云平台迁移 | 云平台迁移服务 | 简述工作内容及工作量 |

如涉及云平台迁移，请进行系统评估与分析、应用迁移设计、数据库迁移设计、云平台架构设计，并提出迁移策略，即采用何种方式进行迁移才能降低迁移的风险，保证迁移后的业务稳定连续运行。

- （二）信息化基础设施运维服务（选填）

如项目含硬件运维内容，则填写本部分内容。

硬件运维服务是指为保障信息系统正常运行，对硬件提供的各种运行支持和维护维修服务。

以表格形式列出硬件一览及运维需求。

硬件运维需求表（样例）

| 序号 | 服务内容 | 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备日常维护 | 1.工作内容：如运行状态监控及预警、错误分析及统计、设备清洁保养 2.巡检周期：如周、旬、月、季、年 |
| 2 | 设备故障检测及排除 | 响应时间及排除故障时间 |
| 3 | 设备维保及备件提供 | 1.维保要求，时间响应要求 2.备件要求，时间响应要求 |
| 4 | 驻场要求 | 1.驻场/非驻场 2.驻场人员数量 3.驻场时间：8*5、7*24等 |
| …… | …… | …… |

列出项目涉及的硬件设备情况。

硬件设备一览表（样例）

| 序号 | 类别名称 | 投入使用时间 | 投入使用时长（月） | 数量 | 设备原值 （万元） | 总原值 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类别1 |  |  | 10台 |  |  |
| 2 | 设备类别2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备类别3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |

注：设备原值为采购合同价格。

- （三）桌面运维服务（选填）

桌面运维服务是对已入库的办公电脑、打印机、扫描仪等一般桌面办公设备（不包含租赁设备）进行日常维护的服务，其概算不包含办公设备外送维修费用、零配件更换费用及耗材费用。

请描述桌面运维服务要求（例如响应时间）及投入人员要求。

如需驻场服务，请阐述理由。

对于确需驻场服务的，原则上每80位服务对象配备不超过1名驻场服务人员。

桌面运维服务概算表

运维服务周期（月）：

| 服务对象及人数 | 服务地点 | 所维护的设备数量（台） | 是否驻场 | 运维工作量（人月） | 人员级别 | 综合单价（万元/人月） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- （四）通信维护服务（选填）

通信维护服务可包括互联网出口、通信链路租赁、短信费等。

通信维护服务概算表

| 通信维护服务名称 | 需求（带宽、流量、数量、时间等） | 与上一个运维周期需求是否变化（是/否） | 上一个运维周期费用（万元） | 金额（万元） | 测算依据及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 互联网出口 |  |  |  |  |  |
| 通信链路租赁 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | / |

1.阐述所需通信维护服务相关应用场景，包括其支撑的系统、相关业务场景等内容。

2.如所需通信维护服务与上一个运维周期需求发生变化，请作说明及提供依据。

- （五）网络安全服务（选填）

阐述本单位的安全基本情况，如各系统等保定级情况、特殊安全防护要求等。

阐述网络安全服务，可包括日常监控、故障检测及排除、安全评估、安全优化（加固）等内容。

其中，安全优化（加固）概算应低于50万元，如超过上述额度（含），安全优化（加固）工作应按建设开发类项目申报。

网络安全服务概算表

| 安全服务内容 | 服务要求 | 金额 （万元） | 测算依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常监控 |  |  |  |
| 故障检测及排除 |  |  |  |
| 安全评估 |  |  |  |
| 安全优化（加固） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- （六）第三方服务（选填）

第三方服务包括设计咨询服务、监理服务、招标代理服务等。根据项目实际需求，提出具体类别的服务目标、服务内容、服务成果等。

- 五、项目管理

- （一）实施进度

阐述项目实施工期，明确项目实施的总体进度安排、分期进度安排、项目阶段里程碑、阶段成果标识等。

- （二）组织机构和人员管理

为保障本单位信息系统正常运行，应成立运维管理团队和运维执行团队。

1.阐述管理团队的组成、职能和工作方式。

2.阐述执行团队的运作模式。

- （三）项目风险分析及对策

分析项目风险，分析维度包括但不限于政策、市场、社会、技术、实施等方面，并提出科学合理的项目风险管理方案，明确风险应对和管理措施。

- 六、项目总投资概算

- （一）编制依据及说明

说明预算编制的主要依据，包括国标、行标、地标、各类统计数据等，服务费用获取方式和确认途径；各种取费依据和标准等，并评价其合理性。

- （二）项目投资概算汇总表

项目投资概算由主体实施费用概算、第三方服务费用（配套费用）概算两部分组成。其中，主体实施费用概算一般包括软件运维服务费、信息化基础设施运维服务费、云资源租赁服务费、桌面运维服务费、通信维护服务费、网络安全服务费等（见表B-1，投资概算汇总表）；第三方服务费用（配套费用）概算一般包括招标代理费、设计咨询费、监理费等。

- （三）项目投资概算明细表

对应主体实施费用概算和第三方服务费用（配套费用）概算，列出投资概算对应各项费用概算明细。

- （四）资金筹措和使用计划

明确提出运维项目的资金筹措方案，如经费来源及说明、筹措方式等。

结合项目的实施进度，提出本项目的资金使用计划。

- 七、附录和附件

（一）附录主要包括所需的其它资质证明、词汇索引、主要参考文献以及为说明报告中比较复杂的技术所需的技术资料；附件主要是当方案某些内容篇幅较长时，将其单独抽出的部分。

（二）附录应按“附录A、附录B”等顺序编号，并装订在正文之后。主要内容包括报告编制单位认为有必要提供的有关证书影印件、词汇术语索引、特殊技术说明、参考文献等。每个附录应有标题。

（三）附件应按“附件1、附件2、附件3”等顺序编号，并装订在附录之后，也可单独印装成册。其封面除增加附件编号和附件标题外，其余与正文封面相同。

（四）附件也应按封面、目录、正文及附录等的顺序进行编排。也包括：

1.项目所需独立成册的系统结构图、业务流程图等附图；

2.有关部门对项目征用资源的初步意见；

3.项目专题研究计划或方案；

4.正文中内容较多，需单独成册的。

# 编印要求

- 第十三条 项目立项方案的版面编排要求如下：

（一）封面内容应包括项目名称、申报单位、编制单位和编制日期，需要时按规定标注相应的密级。

（二）项目编号宜用5号黑体，项目名称宜用小1号宋体加粗，“项目立项方案”字宜用小初号黑体，“申报单位”四个字、“编制单位”四个字和单位名称宜用3号黑体，日期宜用3号宋体；附件封面中的项目编号、项目名称、“项目立项方案”、“编制单位”及单位名称、日期的字体字号与封面相同，附件编号和附件名称宜用小2号黑体。“密级”两个字宜用宋体10.5磅加粗。

- 第十四条 人员名单页的版面编排要求如下：

（一）编制人员名单应按以下顺序列出：审定、审核、校核、编写人员、参编人员。名单应单列一页。

（二）“审定”、“审核”、“校核”、“编写人员”、“参编人员”等宜用3号宋体加粗，人员名称宜用3号宋体。

- 第十五条 正文的版面编排格式要求如下：

正文编排格式

|  | 要 求 | 示 例 |
| --- | --- | --- |
| 各章标题 | 黑体三号字体居中，单倍行距，段前0磅，段后18磅， 章序号与章名间空一个汉字符。 | 第一章 ××× |
| 一级节标题 | 黑体小四号字体居左书写，行距20磅，段前0磅，段后0磅，序号与题名间空一个汉字符。 | 1.1 ×××× |
| 二级节标题 | 黑体小四号字体居左书写，行距20磅，段前0磅，段后0磅，序号与题名间空一个汉字符。 | 1.1.1 ××× |
| 三级节标题 | 黑体小四号字体居左书写，行距20磅，段前0磅，段后0磅，序号与题名间空一个汉字符。 | 1.1.1.1 ××× |
| 段落文字 | 仿宋_GB2312 小四号字体，两端对齐书写，段落首行左缩进2个汉字符，行距20磅，段前0磅，段后0磅。 | ×××××××××××××× ××××××××××× |
| 图序、图名 | 仿宋_GB2312 小四号字体居中，行距20磅，段前0磅，段后0磅，图序、图名标于图下方。 | 图1.1 ××× |
| 表序、表名 | 仿宋_GB2312 小四号字体居中，行距20磅，段前0磅，段后0磅，表序、表名标于表上方。 | 表1.1 ××× |

- 第十六条 装订要求

项目立项方案应用A4（210mm×297mm）标准大小的白纸印制，左侧装订。

- 附录A 项目立项方案编制大纲

第一章 项目概述 1.项目名称 2.项目单位、项目负责人及项目经办人 3.项目立项依据 4.项目总体目标、规模、周期 5.项目内容简介 6.项目总投资及资金来源 第二章 项目单位概况 1.申报单位概况 2.实施单位概况 第三章 项目现状、必要性及需求分析 1.信息化现状 2.存在的主要问题 3.项目的意义及必要性 4.需求分析 第四章 项目方案 1.软件运维服务 2.信息化基础设施运维服务 3.桌面运维服务 4.通信维护服务 5.网络安全服务 6.第三方服务 第五章 项目管理 - 1.实施进度 - 2.组织机构和人员管理 - 3.风险分析与对策 第六章 项目总投资概算 1.编制依据及说明 2.项目投资概算汇总表 3.项目投资概算明细表 4.资筹措与使用计划 第七章 附录和附件

- 附录B 项目投资概算构成及参考样表

本附录中各项取费标准仅作为参考，不做强制性要求，如取费标准高于本规范，需作出合理说明。

一、投资概算汇总表

政府信息化项目的投资概算一般由项目主体实施费用、第三方服务费用（配套费用）两大项组成。根据该类项目的主要内容构成，结合广州市白云区实际，制定参考样表如表B-1所示。

金额单位均为万元，保留小数点后两位。

表B-1  项目投资概算汇总表

| 序号 | 概算构成及名称 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体实施费用概算（小计） |  |  |
| 1 | 软件运维服务费（小计） |  |  |
| 1.1 | 系统1运维服务费 |  |  |
| 1.2 | 系统2运维服务费 |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |
| 2 | 信息化基础设施运维服务费（小计） |  |  |
| 2.1 | 设备1运维服务费 |  |  |
| 2.2 | …… |  |  |
| 3 | 桌面运维服务费 |  |  |
| 4 | 通信维护服务费 |  |  |
| 5 | 网络安全服务费 |  |  |
| 二 | 配套费用概算（小计） |  |  |
| 1 | 招标代理费 |  |  |
| 2 | 工程监理费 |  |  |
| 3 | 设计咨询费 |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |

二、主体实施费用明细

（一）软件运维服务

若项目中存在多个独立系统，应按系统分别列出费用明细。

系统软件运维概算明细表参考样式如表B-2所示：

表B-2 系统1软件运维概算明细表

（测算依据详见第xx页）

运维服务周期（月）：

| 序号 | 类别及内容 | 运维工作量（人月） | 人员级别 | 综合单价（万元/人月） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 |  |  |  |  |
| 2 | 系统优化 |  |  |  |  |
| 3 | 云平台迁移 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1.运维工作量、综合单价和概算金额，保留2位小数。

2.运维工作量和概算金额按运维服务周期计算。

3.综合单价可参照行业内相关标准执行。

（二）信息化基础设施运维服务

硬件运维服务费由人力费用和设备维保费用组成，合计金额每年原则上不超过设备总原值的5%。系统硬件运维概算明细表参考样式如表B-3所示：

表B-3  硬件运维概算明细表

（测算依据详见第xx页）

运维服务周期（月）：

| 序号 | 工作内容 | 运维工作量（人月） | 人员级别 | 综合单价（万元/人月） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |
| 二 | 设备维保费用 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别名称 | 原值单价 （万元） | 数量 | 原值小计 （万元） | 金额（万元） |
| 1 | 设备类别1 |  |  |  |  |
| 2 | 设备类别2 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1.运维工作量、综合单价、原值单价及小计、概算金额，保留2位小数。

2.运维工作量和概算金额按运维服务周期计算。

3.综合单价可参照行业内相关标准执行。

（三）桌面运维服务

桌面运维服务概算明细表参考样式如表B-4所示：

表B-4  桌面运维服务概算明细表

运维服务周期（月）：

| 服务对象及人数 | 服务地点 | 所维护的设备数量（台） | 是否驻场 | 运维工作量（人月） | 人员级别 | 综合单价（万元/人月） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（四）通信维护服务

通信维护服务概算明细表参考样式如表B-5所示：

表B-5 通信维护服务概算明细表

（测算依据详见第xx页）

| 通信维护服务名称 | 需求（带宽、流量、数量、时间等） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 互联网出口 |  |  |
| 通信链路租赁 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  |  |

（五）网络安全服务

网络安全服务概算明细表参考样式如表B-6所示：

表B-6 网络安全服务概算明细表

（测算依据详见第xx页）

| 安全服务内容 | 服务要求 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 日常监控 |  |  |
| 故障检测及排除 |  |  |
| 安全评估 |  |  |
| 安全优化（加固） |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  |  |

三、第三方服务费用（配套费用）

配套费用一般包括招标代理费、设计咨询费、监理费等。其他费用可根据项目的实际情况合理申报。

- 附录C 常见费用参考标准

一、配套费用

（一）相关说明

1.配套费用中招标代理费、监理费的收费基准价均按差额定率累进法计算，差额定率累进法把全部项目金额分成若干等级部分，每个等级部分分别按相应的费率计算。

2.为便于项目单位计算，差额定率累进法的收费基准价 = 本级速算增加额 + 项目本级金额 * 本级费率。速算增加额是项目金额所处等级以下的各等级按相应费率计算的金额之和。

示例：以招标代理费为例，如果货物招标的拟招标金额为1200万元，那么参照表C-1，招标代理费收费基准价为：7.92+(1200-1000)*0.4%=8.72万元。

3.配套费用中的各项取费标准仅作为参考，不做强制性要求，如取费标准高于本规范，需作出合理说明。

（二）招标代理费

招标代理费是由项目单位（采购人）向招标服务机构支付的招标服务全过程所需的费用。

如项目单位（采购人）委托中标人支付招标代理费，则在配套费用中无需列支招标代理费。

表C-1  招标代理费参考标准

| 拟招标金额（万元） | 服务类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 |  | 服务招标 |  | 工程招标 |  |
|  | 收费比率 (%) | 速算增加额(万元) | 收费比率(%) | 速算增加额(万元) | 收费比率(%) | 速算增加额(万元) |
| 100及以下 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 100-500 | 0.88 | 1.20 | 0.64 | 1.20 | 0.56 | 0.80 |
| 500-1000 | 0.64 | 4.72 | 0.36 | 3.76 | 0.44 | 3.04 |
| 1000-5000 | 0.40 | 7.92 | 0.20 | 5.56 | 0.28 | 5.24 |
| 5000-10000 | 0.20 | 23.92 | 0.08 | 13.56 | 0.16 | 16.44 |
| 1亿-5亿 | 0.04 | 33.92 | 0.04 | 17.56 | 0.04 | 24.44 |

（三）监理费

监理费适用于项目施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务，以及勘察、设计、设备监造、保修等阶段的相关工程服务。

表C-2  监理费参考标准

| 监理费收费基准价 |  |  | 调整系数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主体实施费用(万元) | 监理费 比率(%) | 速算增加额(万元) | 软件开发 | 系统集成 | 信息化基础设施建设 | 软硬件设备采购 | 运维 |
| 100及以下 | 4.00 | 0.00 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.0 |
| 100-300 | 3.25 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 300-500 | 2.25 | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 500-1000 | 2.20 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 1000-2000 | 1.80 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 2000以上 | 1.60 | 44.00 |  |  |  |  |  |

取费标准仅作为参考，不做强制性要求，如取费标准高于本规范，需作出合理说明。例如项目主体实施费用较低，监理费可适当调整。

（四）设计咨询费

设计咨询费适用于编制信息化项目招标前的项目方案、初步设计、施工图设计、投资概算文件等所收取的费用。

表 C-1设计咨询费计算标准

| 设计咨询费收费基准价 |  |  | 调整系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目直接建设费用(万元) | 咨询收费 比率(%) | 速算增加额(万元) | 软件开发 | 系统集成 | 基础设施建设 | 软硬件设备采购 |
| 100及以下 | 4.00 | 0.00 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 100-300 | 2.50 | 4.00 |  |  |  |  |
| 300-500 | 2.25 | 9.00 |  |  |  |  |
| 500-1000 | 1.90 | 13.50 |  |  |  |  |
| 1000-2000 | 1.70 | 23.00 |  |  |  |  |
| 2000以上 | 1.40 | 40.00 |  |  |  |  |

注：（1）计算公式：设计咨询费＝设计咨询费收费基准价×调整系数。

（五）安全评估费

安全评估可包括涉密信息系统安全保密测评、非涉密信息系统网络安全等级保护测评、密码应用安全性评估等，项目单位按照相关要求开展测评，按相关规定分别进行预算。

（六）验收测评费

验收测评费适用于对项目中的软、硬件性能和功能进行检测和评价发生的费用。技防检测费按相关规定进行预算。

表C-4  验收测评费参考标准

| 项目主体实施费用 （万元） | 验收测评费比率 (%) | 速算增加额 (万元) |
| --- | --- | --- |
| 500及以下 | 2.0 | 0 |
| 500-1000 | 1.8 | 10 |
| 1000-3000 | 1.6 | 19 |
| 3000-5000 | 1.3 | 51 |
| 5000-10000 | 1.0 | 77 |
| 10000以上 | 0.5 | 127 |

取费标准仅作为参考，不做强制性要求，如取费标准高于本规范，需作出合理说明。例如项目主体实施费用较低，验收测评费可适当调整。

二、技术人员费用参考标准

软件开发、信息化基础设施运维、咨询、监理等因人工参与工作所需发生的费用，相关标准参考如下。

表C-5  技术人员费用参考标准

| 级别 | 费用（万元/人·月） | 人员类别 |
| --- | --- | --- |
| 第一档 | 1.0 | 普通工程师 |
| 第二档 | 1.4 |  |
| 第三档 | 1.7 |  |
| 第四档 | 2.1 | 经验丰富的中级工程师 |
| 第五档 | 2.4 |  |
| 第六档 | 2.8 |  |
| 第七档 | 3.1 | 高级工程师、专家 |
| 第八档 | 3.5 |  |

以上人工费用标准供酌情参考使用。