附件7

广州市白云区政府投资信息化项目（租赁服务类）立项方案编制指南

（2020年）

目录

第一章 总则	2

第二章 基本要求	3

第三章 编制内容要求	4

一、项目概述	4

二、项目单位概况	5

三、项目现状、必要性及需求分析	6

四、总体设计（仅适用于涉及定制软件租赁的项目）	8

五、项目方案	9

六、项目数据资源共享及业务协同	10

七、项目本期的安全设计	13

八、项目管理	14

九、项目投资概算	15

十、附录和附件	15

第四章 编印要求	17

附录A 项目立项方案编制大纲	19

附录B 投资概算构成及参考样表	21

附录C 常见费用参考标准	25

附录D 白云区政务云资源及服务清单	30

第一章  总则

- 为规范我区政府投资信息化项目（以下简称“项目”）建设工作，充分利用我区现有信息化公共基础设施和信息应用系统资源提供的服务，指导各单位做好项目立项方案编制等工作，特制定本编制指南。

- 本编制指南适用于广州市白云区政府投资信息化项目（租赁服务类）方案的编制。

- 项目立项方案应依据经批准或审查的信息化建设规划、相关政策或主管部门批复的相关文件等进行编制。

- 项目立项方案应明确项目的总体目标、业务内容及流程，阐述项目的必要性，分析需求并提出租赁服务内容。

- 项目立项方案应尽量简洁、突出重点、不宜堆砌文字、大幅摘抄产品说明等。

- 项目立项方案的编制除参照本编写规范外，应符合国家现行有关标准的规定。

# 第二章 基本要求

- 项目名称应统一命名为：申报单位简称+内容摘要+XX年+XX项目。项目立项方案文档应统一命名为：“项目名称”+“立项方案”。

- 项目立项方案编制时使用的基本术语应参照有关国家标准、行业标准、国际标准以及国内、国际的惯用术语。除此之外，对理解项目立项方案有重要影响的专用术语，应做出定义。需定义的术语较多时，宜汇编列为附录或术语表。

- 项目立项方案中的各类数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图、系统资源图和计算机系统配置图等图形及符号表示方式应符合GB/T 1526、GB/T 13502和GB/T 14085等的规定。

- 项目立项方案中使用缩略词汇或简称时，应在第一次出现的地方在圆括号内注明非缩略词汇或全称。

- 涉及保密内容项目立项方案的编制、印刷、传送、使用及保存等，应符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和有关规定。

# 第三章 编制内容要求

- 为规范项目立项方案内容格式，项目立项方案应参考附录A进行编制，必要时可结合项目服务内容对有关章节进行适当调整；投资概算费用构成及参考样表可参考附录B；配套费用等常用费用可参考附录C。项目立项方案编制内容具体要求如下：

- 一、项目概述

- （一）项目名称

申报单位简称+内容摘要+XX年+XX项目。

- （二）项目单位、项目负责人及项目经办人

列出项目的申报单位、实施单位、项目负责人及项目经办人等相关信息。

（1）申报单位。

申报单位指本项目的申报单位，应为一级预算单位。

（2）实施单位。

实施单位指具体组织项目实施管理的单位。如属申报单位的下级单位，此处应列出下级单位名称。如实施单位与申报单位为同一单位，应说明是同一单位。

（3）项目负责人姓名、职务及联系方式。

（4）项目经办人姓名及联系方式。

- （三）项目立项依据

简述项目立项依据，包括相关信息化规划、现行政策文件以及引用的标准规范和主要参考文献等。

★须将相关文件中与本项目内容相关的具体条款摘抄引用。

无需列出技术规范。

- （四）项目总体目标、规模、周期

简述项目总体目标、规模及服务周期。

项目目标：简述项目总体目标，即阐述项目解决的问题，满足的需求，产生的社会效应或经济效益。

项目规模：项目总投资额。

项目周期：阐述项目计划工期（月），包括项目计划开始时间、计划截止时间、工期持续时间等。原则上项目周期不超过3年。

- （五）项目内容简介

采用表格形式简要说明项目建设内容。

租赁服务内容一览表

| 序号 | 租赁服务 | 细项名称 | 服务说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制软件租赁 | 软件名称1 | …… |
| 2 |  | 软件名称2 |  |
| 3 |  | …… |  |
| 4 | 成品软件租赁 | 软件名称3 |  |
| 5 |  | 软件名称4 |  |
| 6 |  | …… |  |
| 7 | 信息化基础设施租赁 | 设施名称1 |  |
| 8 |  | …… |  |
|  | …… |  |  |

- （六）项目总投资及资金来源

简述项目总投资金额和资金来源。

- 二、项目单位概况

- （一）申报单位概况

根据部门三定方案相关规定，介绍单位情况及主要职责。

- 1.申报单位组织机构

说明本单位组织机构情况，包括本单位的内设机构、直属单位、挂靠单位等，应以组织结构图表示。

- 2.与本项目有关的科室/部门职责介绍

介绍与本项目相关的科室在本项目中的主要工作内容，并介绍该科室的业务职责和业务主线。

- （二）实施单位概况

列出项目实施单位简介、组织机构简介、职责介绍等。若项目申报单位与实施单位为同一单位，则无需重复描述。

- 三、项目现状、必要性及需求分析

- （一）项目背景

描述本项目背景。

- （二）信息化现状分析

描述本项目相关的信息化现状。

1.已建/在建信息系统现状

描述与本项目相关信息系统的应用范围、技术体系、部署方式、功能模块、用户情况、使用情况、建设年份及资金投入、维护单位等，重点描述系统整合现状、业务协同现状、数据使用和共享现状。

2.信息化基础设施现状

描述本项目涉及的信息化基础设施现状，适当采用表格、拓扑图等进行描述。若不涉及，请填写“不涉及信息化基础设施服务”。网络环境包括本项目涉及网络的使用情况、覆盖范围等信息，并提供与当前网络相符合的详细网络拓扑图。云平台包括服务器、存储、网络设备情况、设备概况、承载业务情况、建设年份及资金投入、维护单位等。其他信息化基础设施包括设备数量、型号、配置、用途、建设年份及资金投入等。

3.安全服务现状

简述现有系统的安全等级、防护情况等。若不涉及请填写“不涉及安全服务”。

- （三）存在的主要问题

阐述现有信息化处理手段的不足，以及实际业务流程中需改进的方面，逐项分析存在的主要问题及差距，描述的问题应能通过本项目实施予以解决。

- （四）项目的意义及必要性分析

从依法履行职能、响应国家地方发展要求、对区其他政务部门开展业务工作的贡献、经济社会发展等方面论证项目建设的必要性。也可阐述如未及时开展项目建设而可能导致的负面影响。

- （五）需求分析

项目应说明对哪些业务主线进行信息化建设，可包含所需软硬件支撑要求。

1.业务需求分析

根据职能业务目标分析，叙述内容应包括但不限于业务功能和业务量需求分析。

2.性能需求分析

（1）对系统的处理能力、存储能力和传输能力进行总量分析，提出系统能力的总量指标。

（2）提出可量化的性能指标，包括可靠性、并发、响应速度、稳定性、扩展性、兼容性等。

3.用户分析

从系统管理用户角度，详细分析管理用户的构成、数量及其使用要求；从系统服务对象角度，详细分析服务对象的构成、数量以及使用要求。

4.安全需求分析

详细分析系统的安全保障需求，包括业务保障安全需求与信息安全合规性要求。

业务保障安全需求：从可用性（业务连续性）、完整性、保密性等方面对信息系统所涉及的业务的安全需求进行描述。

信息安全合规性要求：按照国家、省、市、区以及所属行业颁布的相关法律法规和技术标准对系统的信息安全合规性需求进行描述，如信息系统安全等级保护定级要求、电子签名使用要求等。

5.关联系统和接口需求分析

（1）关联系统需求分析

从功能、流程、数据等方面归纳、整理项目与外部关联系统的需求。

★须充分考虑业务协同和系统复用。

应用系统与其他单位业务系统关联设计，体现信息共享、业务协同、自动化信息审核等。

应用系统与区级共用复用系统关联设计。如信息共享平台、电子证照等，应利用全区统一的平台资源。

（2）接口需求分析

a)提出项目需对外部系统提供的接口，说明接口的作用、功能、用户、互操作流程以及技术实现机制。

b)提出项目需要使用或依赖的外部系统接口，包括接口的作用、功能、用户、互操作流程以及技术实现机制与要求。

（3）项目边界分析

分析和界定项目的业务边界、系统边界、网络边界、安全边界等。

- 四、总体设计（仅适用于涉及定制软件租赁的项目）

- （一）设计原则

可从先进性、可靠性、可扩展性、安全性、数据共享等方面阐述。

- （二）技术路线

结合项目内容，描述拟采用的主要技术路线，包括具体技术实现方案、技术架构等要素。技术路线与软硬件选型科学合理，优先采用具有自主知识产权的国产信息产品。

- （三）系统架构

1.总体架构。

通过图表和文字描述项目整体框架，包括系统内部结构和外部系统间的联系。

2.应用架构。

通过图表和文字描述项目包括的主要子系统、子模块以及各功能模块之间的相互逻辑关系。如属升级改造项目，使用明显标识区分已有内容、本期升级改造内容等。

3.数据架构。

描绘本项目涉及的相关数据架构，体现项目相关数据实体，如主题库、专题库、部门数据库等的数据交换和流动，明确相关工作内容和目标，包括数据的汇聚、共享、应用，以及管理、使用、维护规范，保证数据有效的共享和交换。

4.网络架构。

通过图表和文字描述项目总体网络拓扑图、主要网络设备的名称、不同网络（电子政务外网、互联网、专网等）的边界划分等。

- （四）配套标准和规范建设（可选）

指项目配套建设的技术标准文档或规范性文件。

- 五、项目方案

根据项目实际编写相关类型服务内容。

- （一）定制软件租赁服务（选填）

定制软件租赁服务适用于服务使用方提出个性化定制软件需求，服务提供方进行定制软件开发交付。服务使用方案购买服务方式支付定制软件租赁费用。

描述软件的功能，按照服务的复杂程度，可以划分为系统、子系统、功能模块、具体功能等多个层级。对这些系统、子系统、功能模块、功能的业务流程、服务内容分别进行详细描述，说明其内部之间的业务协同、数据共享关系，并根据国家、省、市关于政务信息系统安全方面的有关要求，提出相应的服务内容。

- （二）成品软件租赁服务（选填）

成品软件租赁服务适用于服务使用方直接租用市场上成品应用软件，服务使用方按购买服务方式支付成品软件租赁服务费。

描述软件的功能，按照服务的复杂程度，可以划分为系统、子系统、功能模块、具体功能等多个层级。对这些系统、子系统、功能模块、功能的业务流程、服务内容分别进行详细描述，说明其内部之间的业务协同、数据共享关系，并根据国家、省、市关于政务信息系统安全方面的有关要求，提出相应的服务内容。

应合理测算成品软件的数量需求，提出明确的成品软件规格参数和部署方案。

- （三）信息化基础设施租赁服务（选填）

描述系统运行环境的需求，以及需要租赁的设备的名称、规格、数量等。

设备租赁资源表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 租赁周期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （四）其他运营服务（选填）

其他运营服务是指信息系统服务方基于信息系统围绕相关业务开展的内容管理、业务分析、流程管理、用户管理和宣传推广等各种业务运营服务。

1.业务运营推广服务

业务运营推广活动服务是指围绕某项业务，通过各种互联网手段来建立与用户的联系，进行最终实现用户增长、用户活跃度提升或是获得收入等特定目的职能。

2.绩效评估业务

绩效评估业务是指运用科学的方法、标准和程序，对行为主体的与评定任务有关的绩效信息（业绩、成就和实绩作为等）进行观察、收集、组织、整合，并尽可能做出准确评价的过程，如网站服务能力考核等。

3.专项培训服务

专项培训服务是指第三方培训机构根据用户要求，为保证用户能够有效地操作使用某一种信息系统、操作依据，或掌握某一技能而代替用户培训有关人员的一种服务工作。区别于业务系统操作培训，因为业务系统操作培训往往与信息化项目密切相关。

- （五）第三方服务（选填）

第三方服务包括设计咨询服务、监理服务、招标代理服务、安全测评服务、验收测评服务等。根据项目实际需求，提出具体类别服务的目标、服务内容、服务成果等。

- 六、项目数据资源共享及业务协同

本项目如涉及数据资源采集、处理、存储、输出的，需填写本章内容；如不涉及，本章内容填无。如涉及业务协同，则编写“业务协同”小节内容，如不涉及，则注明“不涉及业务协同”。

- （一）数据标准

请列出本项目中，软件系统所采用的数据标准（国家标准、地方标准、行业标准）。

- （二）项目数据资源采集需求

列出项目所需要输入系统的数据资源，以及数据来源和采集方式。来源包括通过业务系统对接获取、通过行政相对人提交材料获取等；采集方式包括数据共享交换获取、个人网上填报、窗口收集录入等。

项目所需要的数据资源（样例）

| 序号 | 数据主题名称 | 数据项 | 来源 | 采集方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人才公积金单位总账信息 | 组织机构代码，单位名称，单位公积金账号，开户日期 | ···系统 | 数据共享交换获取 |
| 2 | 流动人员基本信息 | 身份证号码，姓名，出生日期，…… | 行政相对人提交 | 个人网上填报 |
| … |  |  |  |  |

- （三）项目形成的数据资源目录

数据资源目录表模板如下：

项目形成的数据资源目录表（样例）

| 序号 | 数据主题名称 | 数据提供单位 | 数据项 | 更新周期 | 共享类型 | 共享范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公积金单位总账信息 | 公积金中心 | 组织机构代码，单位名称，单位公积金账号，开户日期 | 每天 | 无条件共享 | / | / |
| 2 | 流动人员基本信息 | 区来穗局 | 身份证号码，姓名，出生日期，…… | 每月 | 有条件共享 |  | 相应法律法规依据和政策理由 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

数据资源目录说明：

1.每项信息所有要素均应填写。

2.“数据主题名称”指每项信息的具体名称，一个数据主题通常包含若干个数据项。

3.“数据项”是每个数据主题所包含的具体数据内容，即构成每个数据主题的字段。
    4.“更新周期”是指信息提供单位定期向平台报送数据的周期，周期包括：“实时、每天、每周、每月、每季、每半年、每年、其他等”。

5.“共享类型”包括：一是政府部门无条件共享；二是有条件共享，需经部门间授权后共享。

6.“共享范围”（1）属于无条件共享的无需填写；（2）属于有条件共享的填写共享条件：如申请部门属于区级（镇、街）政务部门或少数特定区级（镇、街）政务部门的，可同意共享；如申请部门业务对该数据类的共享需求属于法律法规和政策有明确规定需要的，可同意共享；如申请的数据类所属的个人或者法人授权同意的，可同意共享；如申请部门的业务需求属于数据统计和分析，对具体数据项明细无需求的，可同意共享该数据类的统计结果；如申请部门业务属于某一特定业务场景或者特定行业的，可同意共享；各部门须明确的其他具体条件。

- （四）不共享数据资源及其依据

列出不共享的数据资源及不共享依据，并将相关法规条款以附录形式提供。（如未填写，则默认共享）

不共享数据资源及法规依据

| 序号 | 数据主题名称 | 不共享的依据和相关法规 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

（五）项目形成共享数据资源接入方式

项目数据资源共享方式如下：

数据资源共享方式

| 序号 | 数据主题名称 | 库表 | 数据文件 | API 接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

数据资源目录说明：

1.每项信息所有要素均应填写。

2.“数据主题名称”指每项信息的具体名称，一个数据主题通常包含若干个数据项。

3.“库表”指数据以数据库为载体提供数据，数据库类型通常为 oracle、mysql、sqlsever 等常用的关系数据库，也可以是 hive 等大数据平台，数据一般以表或者视图的形式存在。

4.“数据文件”是数据以文件格式存储，文件格式可以是 TSV、CSV、XLS 等。项目把共享数据打包成数据文件，上传到 FTP 服务器，供区大数据平台下载。

5.“API 接口”指系统对外提供的数据服务，常用的 API 接口指 webservice 接口和 restful api 接口，通过 API 接口获取固定模式结构数据。

- （六）业务协同

详细列明与其他单位信息化系统的对接及业务协同情况，包括但不限于系统功能和业务的整合、流程优化等内容。

- 七、项目本期的安全设计

- （一）安全等级定级

根据国家标准等有关要求，结合项目实际情况，确定项目涉及到的所有相对独立信息系统的安全等级。

- （二）信息安全技术方案

1.根据各信息系统的安全等级及项目自身特点，结合国家有关标准规范，提出相应的信息系统安全技术实现方案，包括物理安全、网络安全、服务器安全、应用安全、数据安全、安全审计等。

2.对业务与数据灾难备份恢复的设计。

列出数据备份、应用备份、远程容灾等方面的设计方案（选填）。

3.信息安全监控、预警和应急处置设计。

描述信息安全监控、预警和应急处置设计方案。

- （三）信息安全设备选型

1.根据分项设计方案，结合系统功能需求、规模要求、增长预期，综合考虑国家对于信息安全技术产品的相关标准规范、产品技术优势、经济成本和技术发展前景等因素，合理确定信息安全设备的选型。

2.信息安全设备的配置数量应考虑服务器的CPU数量和用户访问许可数量。

3.信息安全设备的选型应考虑后期的服务和维护费用。

- 八、项目管理

- （一）实施进度

1.实施工期

明确项目实施的总体、分期进度安排、项目阶段里程碑、阶段成果标识等。

2.实施计划一览表

描述项目实施进程安排，绘制项目实施进度表。可采用甘特图表示。

| 时 间 任 务 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目工期与进度计划图

- （二）组织机构和人员管理

1.项目领导、实施和运维机构及组织管理。

简述项目管理机制等。

2.技术力量和人员配置

提出项目建设人员配置计划并说明角色、职能、人数。

3.人员培训需求和计划

简述培训目标、培训内容和培训计划。

- （三）项目风险分析及对策

分析项目风险，分析维度包括但不限于政策、市场、社会、技术、实施等方面，并提出科学合理的项目风险管理方案，明确风险应对和管理措施。

- 九、项目投资概算

- （一）编制依据及说明

说明概算编制的主要依据，包括国标、行标、地标、各类统计数据等，服务费用获取方式和确认途径；各种取费依据和标准等，并评价其合理性。

- （二）项目投资概算汇总表

租赁服务类项目投资概算汇总表通常由服务租赁费用、第三方服务费用（配套费用）两大项组成。其中，服务租赁费用构成应根据项目的实际内容合理确定（见表B-1，投资概算汇总表）；配套费用一般包括招标代理费、设计咨询费、安全相关测评费、第三方验收测评费等。

- （三）项目投资概算明细表

对应租赁服务费用概算和第三方服务费用（配套费用）概算，列出投资概算对应各项费用概算明细。

- （四）资金筹措及使用计划

明确提出项目的资金筹措方案，如经费来源及说明、筹措方式等，并结合项目的服务期限，提出本项目的资金使用计划。

- 十、附录和附件

- 附录主要包括所需的其它资质证明、词汇索引、主要参考文献以及为说明报告中比较复杂的技术所需的技术资料；附件主要是当报告某些内容篇幅较长时，将其单独抽出的部分。

- 附录应按“附录A、附录B、附录C”等顺序编号，并装订在正文之后。主要内容包括报告编制单位认为有必要提供的有关证书影印件、词汇术语索引、特殊技术说明、参考文献等。附录中的公式、图和表的编号分别用A1，A2…系列；图A1，图A2…系列；表A1，表A2…系列。每个附录应有标题。

- 附件应按“附件1、附件2、附件3”等顺序编号，并装订在附录之后，也可单独印装成册。其封面除增加附件编号和附件标题外，其余与正文封面相同。

- 附件也应按封面、目录、正文及附录等的顺序进行编排。也包括：

（1）项目所需独立成册的系统结构图、业务流程图等附图；

（2）有关部门对项目征用资源的初步意见；

（3）项目专题研究计划或方案；

（4）正文中内容较多，需单独成册的。

# 第四章 编印要求

- 项目立项方案的版面编排要求如下：

- 封面内容应包括项目名称、申报单位、编制单位和编制日期，需要时按规定标注相应的密级。

- 项目编号宜用5号黑体，项目名称宜用小1号宋体加粗，“项目立项方案”字宜用小初号黑体，“申报单位”四个字、“编制单位”四个字和单位名称宜用3号黑体，日期宜用3号宋体；附件封面中的项目编号、项目名称、“项目立项方案”、“编制单位”及单位名称、日期的字体字号与封面相同，附件编号和附件名称宜用小2号黑体。“密级”两个字宜用宋体10.5磅加粗。

- 人员名单页的版面编排要求如下：

- 编制人员名单应按以下顺序列出：审定、审核、校核、编写人员、参编人员。名单应单列一页。

- “审定”、“审核”、“校核”、“编写人员”、“参编人员”等宜用3号宋体加粗，人员名称宜用3号宋体。

- 正文的版面编排格式要求如下：

正文编排格式

|  | 要 求 | 示 例 |
| --- | --- | --- |
| 各章标题 | 黑体三号字体居中，单倍行距，段前0磅，段后18磅， 章序号与章名间空一个汉字符。 | 第一章 ××× |
| 一级节标题 | 黑体小四号字体居左书写，行距20磅，段前0磅，段后0磅，序号与题名间空一个汉字符。 | 1.1 ×××× |
| 二级节标题 | 黑体小四号字体居左书写，行距20磅，段前0磅，段后0磅，序号与题名间空一个汉字符。 | 1.1.1 ××× |
| 三级节标题 | 黑体小四号字体居左书写，行距20磅，段前0磅，段后0磅，序号与题名间空一个汉字符。 | 1.1.1.1 ××× |
| 段落文字 | 仿宋_GB2312 小四号字体，两端对齐书写，段落首行左缩进2个汉字符，行距20磅，段前0磅，段后0磅。 | ×××××××××××××× ××××××××××× |
| 图序、图名 | 仿宋_GB2312 小四号字体居中，行距20磅，段前0磅，段后0磅，图序、图名标于图下方。 | 图1.1 ××× |
| 表序、表名 | 仿宋_GB2312 小四号字体居中，行距20磅，段前0磅，段后0磅，表序、表名标于表上方。 | 表1.1 ××× |

- 装订要求如下：

项目立项方案应用A4（210mm×297mm）标准大小的白纸印制，左侧装订。

# 附录A 项目立项方案编制大纲

第一章 项目概述 1.项目名称 2.项目单位、项目负责人及项目联系人 3.项目立项依据 4.项目总体目标、规模、周期 5.项目内容简介 6.项目总投资及资金来源 第二章 项目单位概况 1.申报单位概况 2.实施单位概况 - 项目现状、必要性及需求分析 1.项目背景 2.信息化现状 3.存在的问题 4.项目的意义及必要性分析 5.需求分析 第四章 项目总体设计 1.设计原则 2.技术路线 3.系统架构 4.配套标准和规范建设（可选） 第五章 项目方案 1.定制软件租赁服务 2.成品软件租赁服务 3.信息化基础设施租赁服务 4.其他运营服务 5.第三方服务 第六章 项目数据资源共享与业务协同 1.数据标准 2.项目数据资源采集需求 3.项目本期形成的数据资源目录 4.不共享数据资源及其依据 5.项目形成共享数据资源接入方式 6.业务协同 第七章 项目本期的安全设计 1.安全等级定级 2.信息安全技术方案 3.信息安全设备选型 第八章 项目管理 1.实施进度 2.组织机构和人员管理 3.项目风险分析及对策 第九章 项目投资概算 1.编制依据及说明 2.投资概算汇总表 3.投资概算明细表 4.资金筹措及使用计划 第十章 附录和附件

# 附录B 投资概算构成及参考样表

本附录中各项取费标准仅作为参考，不做强制性要求，如取费标准高于本规范，需作出合理说明。

- 投资概算汇总表

租赁类项目的投资概算一般由服务租赁费用、第三方服务费用两大项组成。根据该类项目的主要内容构成，结合广州白云区实际，制定参考样表如表B-1所示。

表 B-1投资概算汇总表

| 序号 | 费用构成及名称 | 项 | 单位 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 租赁服务费用 |  |  |  |  |
| 1 | 定制软件租赁费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 应用软件1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 应用软件2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 2 | 成品软件租赁费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 成品软件1 |  |  |  |  |
| 2.1 | 成品软件2 |  |  |  |  |
| 3 | 信息化基础设施租赁费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 设备1 |  |  |  |  |
| 3.2 | 设备2 |  |  |  |  |
| 4 | 其他运营费用 |  |  |  |  |
| 4.1 | 运营服务1 |  |  |  |  |
| 4.2 | 运营服务2 |  |  |  |  |
| 二 | 配套费用 | 取费依据及标准 |  |  |  |
| 1 | 招标代理费 |  |  |  |  |
| 2 | 设计咨询费 |  |  |  |  |
| 3 | 安全相关测评费 （包括安全测评与等保） |  |  |  |  |
| 4 | 第三方验收测评费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他相关费用 |  |  |  |  |
| 三 | 合 计 |  |  |  |  |

- 项目投资概算明细表

服务租赁费用通常是指以租赁服务形式采购的信息化项目成果所需发生的各种直接、间接费和设备服务费。按照主要内容构成划分。

软件租赁费是指根据用户采购软件系统所需发生的购置费。

定制软件租赁服务

定制软件租赁概算表参考样式如表 B-2所示：

表 B-2定制软件租赁费用明细表

| 序号 | 软件名称 | 软件功能描述 | 单价 | 数量 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件名称1 |  |  |  |  |
| 2 | 软件名称2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

成品软件租赁服务

成品软件租赁（许可）概算明细表参考样式如下表所示：

| 序号 | 软件名称 | 软件功能描述 | 单价 | 数量 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件名称1 |  |  |  |  |
| 2 | 软件名称2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

成品软件租赁服务（许可）费预算需提供1～3家成品软件服务提供商询价，或参考已有的政府采购合同/协议价。

信息化基础设施租赁服务

信息化基础设施租赁概算明细表样式参考如下表所示：

| 序号 | 信息化基础设施名称 | 规格参数 | 租赁周期（年） | 单价（万元） | 数量 | 单位 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

云资源租赁服务

云资源租赁服务概算明细表参考样式如下表所示：

云资源租赁概算明细表

租赁周期（月）：

| 系统名称 | 云资源名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统1 | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 系统2 | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

其他运营服务

其他运营服务概算明细表样式参考如下：

| 序号 | 服务内容 | 人员级别 | 工作量(人·月) | 费用单价 （万元/人·月） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … | 总计 |  |  |  |  |

（三）第三方服务费用

第三方服务费用是指项目全生命周期过程中除服务租赁费用之外的其他费用，一般包括招标代理费、设计咨询费、安全相关测评费、第三方验收测评费等。

# 附录C 常见费用参考标准

（一）配套费用

依据国家相关取费规定，结合广州白云区实际，将信息化项目配套费用的计算方式、适用范围和适用对象归纳如下表：

表 C-3配套费用一览表

| 序号 | 费用名称 | 适用对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标代理费 | 招标代理单位 |  |
| 2 | 设计咨询费 | 咨询或设计单位 |  |
| 3 | 工程监理费 | 监理单位 |  |
| 4 | 安全相关测评费 （包含安全测评与等保） | 安全测评单位 |  |
| 5 | 第三方验收测评费 | 第三方验收测评单位 |  |

- 取费标准总体说明：

- 配套费用中除等保费用以外的各项费用的收费基准价均按差额定率累进法计算，差额定率累进法把全部项目金额分成若干等级部分，每个等级部分分别按相应的费率计算。

- 为便于申报单位计算，收费基准价 = 本级速算增加额 + 项目本级金额 * 本级费率。速算增加额是项目金额所处等级以下的各等级按相应费率计算的金额之和。

示例：以招标代理费为例，如果货物招标的中标金额为1200万元，那么参照表C-2，招标代理费收费基准价为：7.92+(1200-1000)*0.4%=8.72万元。

★（3）配套费用中的各项取费标准仅作为参考，不做强制性要求，如取费标准高于本规范，需作出合理说明。

- 招标代理费

招标代理费是由招标人与招标代理机构根据拟招标项目投资额，在双方充分协商沟通的基础上，由招标人向招标代理机构支付的拟招标项目招标代理全过程所需的全部费用。

表 C-4招标代理费收费基准价

| 拟招标金额（万元） | 服务类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 |  | 服务招标 |  | 工程招标 |  |
|  | 收费比率 (%) | 速算增加额(万元) | 收费比率(%) | 速算增加额(万元) | 收费比率(%) | 速算增加额(万元) |
| 100及以下 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 100-500 | 0.88 | 1.20 | 0.64 | 1.20 | 0.56 | 0.80 |
| 500-1000 | 0.64 | 4.72 | 0.36 | 3.76 | 0.44 | 3.04 |
| 1000-5000 | 0.40 | 7.92 | 0.20 | 5.56 | 0.28 | 5.24 |
| 5000-10000 | 0.20 | 23.92 | 0.08 | 13.56 | 0.16 | 16.44 |
| 1亿-5亿 | 0.04 | 33.92 | 0.04 | 17.56 | 0.04 | 24.44 |

- 设计咨询费

设计咨询费适用于编制信息化项目招标前的项目立项方案、初步设计、施工图设计、投资概算文件等所收取的费用。

表 C-5设计咨询费计算标准

| 设计咨询费收费基准价 |  |  | 调整系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目直接建设费用(万元) | 咨询收费 比率(%) | 速算增加额(万元) | 软件开发 | 系统集成 | 基础设施建设 | 软硬件设备采购 |
| 100及以下 | 4.00 | 0.00 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 100-300 | 2.50 | 4.00 |  |  |  |  |
| 300-500 | 2.25 | 9.00 |  |  |  |  |
| 500-1000 | 1.90 | 13.50 |  |  |  |  |
| 1000-2000 | 1.70 | 23.00 |  |  |  |  |
| 2000以上 | 1.40 | 40.00 |  |  |  |  |

注：（1）计算公式：设计咨询费＝设计咨询费收费基准价×调整系数。

- 工程监理费

工程监理费适用于建设工程项目施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务，以及勘察、设计、设备监造、保修等阶段的相关工程服务。

表 C-6工程监理费计算标准

| 工程监理费收费基准价 |  |  | 调整系数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目直接建设费用(万元) | 监理费 比率(%) | 速算增加额(万元) | 软件开发 | 系统集成 | 信息化基础设施建设 | 软硬件设备采购 | 运维 |
| 100及以下 | 4.00 | 0.00 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.0 |
| 100-300 | 3.25 | 4.00 |  | 1.1 | 0.8 | 0.5 |  |
| 300-500 | 2.25 | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 500-1000 | 2.20 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 1000-2000 | 1.80 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 2000以上 | 1.60 | 44.00 |  |  |  |  |  |

注：（1）计算公式：工程监理费＝工程监理费收费基准价×调整系数。

- 安全相关测评费

安全相关测评包含安全测评和等保，申报单位根据自身需求开展安全相关测评。

- 安全测评费。

安全测评费适用于信息化工程建设项目进行安全检测费用。

表 C-7安全相关测评费收费基准价

| 序号 | 项目直接建设费用（万元） | 安全测评(%) | 速算增加额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500及以下 | 2.0 | 0 |
| 2 | 500-1000 | 1.8 | 10 |
| 3 | 1000-3000 | 1.6 | 19 |
| 4 | 3000-5000 | 1.3 | 51 |
| 5 | 5000-10000 | 1.0 | 77 |
| 6 | 10000以上 | 0.5 | 127 |

另：因安全测评需一定的基本人员、设备投入，建议单个项目安全测评费用最低1万元。

（2）等保费用

等保费用按相关规定进行概算。

6.第三方验收测评费

第三方验收测评费适用于信息化工程建设项目进行项目验收测评所需发生的费用。

表 C-8第三方验收测评费收费基准价

| 序号 | 项目规模（万元） | 验收测评(%) | 速算增加额(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500及以下 | 2.0 | 0 |
| 2 | 500-1000 | 1.8 | 10 |
| 3 | 1000-3000 | 1.6 | 19 |
| 4 | 3000-5000 | 1.3 | 51 |
| 5 | 5000-10000 | 1.0 | 77 |
| 6 | 10000以上 | 0.5 | 127 |

（二）技术人员费用参考标准

软件开发、运营服务、咨询、监理等因人工参与工作所需发生的费用标准。

表 C-9技术人员费用标准

| 级别 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | （万元/人·月） |  |
| 第一档 | 1 | 普通工程师 |
| 第二档 | 1.4 |  |
| 第三档 | 1.7 |  |
| 第四档 | 2.1 | 经验丰富的中级工程师 |
| 第五档 | 2.4 |  |
| 第六档 | 2.8 |  |
| 第七档 | 3.1 | 高级工程师、专家 |
| 第八档 | 3.5 |  |

- 附录D 白云区政务云资源及服务清单

一、弹性计算服务

（一）弹性计算云主机

弹性计算云主机是指允许使用单位按一定比例搭配CPU、内存、磁盘、带宽等资源，并支持资源的弹性扩展和缩减。区政务云按以下配置提供云主机。

| 主机名称 | CPU（核） | 内存（GB） | 系统盘（GB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4核4G云主机服务 | 4 | 4 | 40 |
| 4核8G云主机服务 | 4 | 8 | 40 |
| 4核16G云主机服务 | 4 | 16 | 40 |
| 4核32G云主机服务 | 4 | 32 | 40 |
| 8核8G云主机服务 | 8 | 8 | 40 |
| 8核16G云主机服务 | 8 | 16 | 40 |
| 8核32G云主机服务 | 8 | 32 | 40 |
| 8核64G云主机服务 | 8 | 64 | 40 |
| 16核16G云主机服务 | 16 | 16 | 40 |
| 16核32G云主机服务 | 16 | 32 | 40 |
| 16核64G云主机服务 | 16 | 64 | 40 |
| 16核128G云主机服务 | 16 | 128 | 40 |
| 32 核32G云主机服务 | 32 | 32 | 40 |
| 32 核64G云主机服务 | 32 | 64 | 40 |
| 32 核128G云主机服务 | 32 | 128 | 40 |

（二）云硬盘

云硬盘是一种高可用、高可靠、低成本、可定制化的网络块设备，可以作为云主机的独立可扩展硬盘使用。区政务云的云硬盘服务是以500GB为最小值，每次以500GB为一档，依次累计增加，如500GB、1000GB、1500GB、2000GB、2500GB……

（三）裸金属服务器

裸金属服务器是区别于云主机的传统物理服务器。区政务云的裸金属服务器支持自动化发放、支持共享卷，可集群部署，可与云主机混合组网，支持弹性IP，挂载的云硬盘三副本保存，可靠性高。

规格包括：机箱、CPU、内存、内置硬盘、HBA、电源、主流通用接口等。

（四）备份服务

区政务云提供数据备份服务，主要包括云硬盘备份服务和裸金属服务器备份服务。使用云硬盘备份服务的，需要明确备份数据格式、数据大小、备份保留时长等；使用裸金属服务器备份服务的，需要明确网络路由、操作系统及版本、数据大小、吞吐性能、备份频次、备份保留时长等。

（五）互联网宽带服务

区政务云可向上云信息系统提供互联网宽带服务，具体规格如下表：

| 带宽 | 规格（Mb） |
| --- | --- |
| 单线（互联网带宽） | 10、20、30、40…….. （每10Mb为一个单位增加） |
| 多线BGP带宽（电信、移动、联通） | 10、20、30、40…….. （每10Mb为一个单位增加） |

（六）IP地址

区政务云提供固定互联网IP地址和固定区政务外网IP地址。使用固定政务外网IP地址的上云信息系统可访问市政务外网和市业务专网。

（七）操作系统镜像

区政务云可提供各类主流正版操作系统，具体规格如下：

| 类别 | 版本信息 |
| --- | --- |
| Windows | Windows Server 2008 |
|  | Windows Server 2012 |
|  | Windows Server 2016 |
| Linux | CentOS主流发行版本 |
|  | Ubuntu主流发行版本 |

二、上云迁移服务

区政务云提供以下上云服务：

| 类别 | 服务名称 |
| --- | --- |
| 上云迁移服务 | 迁移云化评估服务 |
|  | 政务业务迁移规划设计服务 |
|  | 政务业务迁移实施服务-系统迁移 |
|  | 政务业务迁移实施服务-数据库迁移 |
|  | 政务迁移实施服务-数据迁移 |

注：如本清单无法满足各使用单位需求，各使用单位可与区政务云服务商具体协商确定。