附件8

广州市白云区政府投资信息化项目（数据治理类）立项方案编制指南

（2020年）

目录

第一章 总则	2

第二章 基本要求	3

第三章 编制内容要求	4

一、项目概述	4

二、项目单位概况	5

三、项目现状、必要性和需求分析	5

四、项目总体设计	6

五、项目方案	6

六、项目数据资源共享及业务协同	7

七、项目管理	10

八、项目投资概算	11

九、附录和附件	11

第四章 编印要求	13

附录A 项目立项方案编制大纲	15

附录B 项目投资概算构成及参考样表	17

附录C 常见费用参考标准	20

# 总则

- 根据我区有关政府信息化建设和管理工作的相关文件精神，为规范我区政府投资信息化项目（以下简称“项目”）建设工作，充分利用我区现有信息化公共基础设施和信息应用系统资源提供的服务，指导各单位做好项目立项方案编制等工作，特制定本编制指南。

- 本编制指南适用于广州市白云区政府投资信息化项目（数据治理类）方案的编制。数据治理主要包括数据治理咨询服务、数据治理活动、数据治理工具租赁等。

- 项目立项方案应依据经批准或审查的信息化建设规划、相关政策或主管部门批复的相关文件等进行编制。

- 项目立项方案应明确项目的总体目标、业务内容及流程，阐述项目的必要性，分析需求并提出数据治理服务内容。

- 项目立项方案应尽量简洁、突出重点、不宜堆砌文字、大幅摘抄产品说明等。

- 项目立项方案的编制除参照本编制指南外，应符合国家现行有关标准的规定。

# 基本要求

- 项目名称应统一命名为：申报单位简称+内容摘要+XX年+XX项目。项目立项方案文档应统一命名为：“项目名称”+“立项方案”。

- 项目立项方案编制时使用的基本术语应参照有关国家标准、行业标准、国际标准以及国内、国际的惯用术语。除此之外，对理解项目立项方案有重要影响的专用术语，应做出定义。需定义的术语较多时，宜汇编列为附录或术语表。

- 项目立项方案编制宜使用汉语词汇，必要时可在汉语词汇后加注相应的外文词汇并放在圆括号内。确需使用无相应汉语词汇的外文词汇，应在第一次出现时加以说明，若使用的外文词汇较多，应集中汇集为词汇表。

- 项目立项方案中使用缩略词汇或简称时，应在第一次出现的地方在圆括号内注明非缩略词汇或全称。

- 涉及保密内容项目立项方案的编制、印刷、传送、使用及保存等，应符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和有关规定。

# 编制内容要求

- 为规范项目立项方案内容格式，项目立项方案应参考附录A进行编制，必要时可结合项目服务内容对有关章节进行适当调整；投资概算费用构成及参考样表可参考附录B；配套费用等常用费用可参考附录C。项目立项方案编制内容具体要求如下：

- 一、项目概述

- （一）项目名称

申报单位简称+内容摘要+XX年+XX项目。

- （二）项目单位、项目负责人及项目经办人

列出项目的申报单位、实施单位、项目负责人及项目经办人等相关信息。

（1）申报单位。

申报单位指本项目的申报单位，应为一级预算单位。

（2）实施单位。

实施单位指具体组织项目实施管理的单位。如属申报单位的下级单位，此处应列出下级单位名称。如实施单位与申报单位为同一单位，应说明是同一单位。

（3）项目负责人姓名、职务及联系方式。

（4）项目经办人姓名及联系方式。

- （三）项目立项依据

简述项目立项依据，包括相关信息化规划、现行政策文件以及引用的标准规范和主要参考文献等。

★须将相关文件中与本项目内容相关的具体条款摘抄引用。

- （四）项目总体目标、规模、周期

目标：简述项目总体目标，即阐述项目解决的问题，满足的需求，产生的社会效应或经济效益。

项目规模：项目总投资额。

项目周期：阐述项目建设计划工期（月），包括项目计划开始时间、计划截止时间、工期持续时间等。原则上项目周期不超过3年。

- （五）项目内容简介

简要描述本项目的服务内容包括哪些方面。

- （六）项目总投资及资金来源

简述项目总投资金额和资金来源。

- 二、项目单位概况

- （一）申报单位概况

根据部门三定方案相关规定，介绍单位情况及主要职责。

- 1.申报单位组织机构

说明本单位组织机构情况，包括本单位的内设机构、直属单位、挂靠单位等，应以组织结构图表示。

- 2.与本项目有关的科室/部门职责介绍

介绍与本项目相关的科室在本项目中的主要工作内容，并介绍该科室的业务职责和业务主线。

- （二）实施单位概况

列出项目实施单位简介、组织机构简介、职责介绍等。若项目申报单位与实施单位为同一单位，则无需重复描述。

- 三、项目现状、必要性和需求分析

- （一）项目背景

描述本项目背景。

- （二）信息化分析

描述本项目相关的信息化现状，例如数据资源情况、相关的业务系统/数据交换平台现状、相关数据库建设情况、数据治理相关制度建设情况、相关项目建设情况。

- （三）存在的主要问题

阐述现有数据治理手段以及业务流程中需改进的方面，分析归纳存在的主要问题与差距。

- （四）项目意义及必要性

从改进数据治理措施、加强数据质量、提升数据应用价值等方面简述项目的意义；从政策、履行工作职责、提升数据治理、满足业务应用需求的角度论述各项服务内容的必要性。

- （五）需求分析

根据本项目目标，阐述数据治理的需求。需求分析应从以下方面考虑：

1.提出业务需求，以业务需求为导向，阐述申报单位对数据质量、数据管理、数据应用等需求，阐述通过数据治理如何提升业务效率，如何提升服务水平。

2.提出功能需求，围绕业务需求阐述开展数据治理过程管理、提升数据深度应用的方式。

3.提出数据需求。根据业务需求，简要提出完成业务功能所需要的外部数据资源、数据来源部门、接入方式、更新周期等。

4.提出性能需求（例如：可靠性、扩展性、数据库可用率）。

5.提出信息安全需求。

- 四、项目总体设计

- （一）设计原则

可从先进性、可靠性、可扩展性、安全性、保密性、数据共享等方面阐述。

- （二）数据治理路线设计

包括服务流程设计和数据治理角色分工（例如：数据采集、数据加工整合、数据纠错、数据质量检测等活动的分工）。

- 五、项目方案

- （一）数据治理服务

数据治理服务项目是指为加强数据资产管理和应用，利用咨询服务和数据管理工具进行制定和映射数据标准及处理数据、建立数据资产台账，从而提高数据质量、加强数据安全管控、提升数据应用水平的项目。

数据治理服务包括但不限于数据治理咨询服务、数据治理活动和数据治理工具租赁。

- 1.数据治理咨询服务（选填）

包括数据治理保障体系、标准规范、技术规范、业务流程优化、数据治理实施方案等文档编制。

- 2.数据治理活动（选填）

包括数据资源梳理、数据资源目录编制及运营、数据采集清洗、基础库主题库建设、数据管理（数据“血缘”追踪、数据质量检测、数据纠错、数据ETL、数据安全）、数据交换共享服务等。表现形式为人工服务。

数据采集需对数据的采集需求、采集形式、采集对象等进行说明。

数据治理活动需明确各服务细项投入人员的基本情况，包括人员的专业级别和服务时长等。

- 3.数据治理工具租赁（选填）

包括大数据管理工具、质量评估工具、数据比对工具、ETL工具等，表现形式租赁服务。

- （二）第三方服务（选填）

第三方服务包括设计咨询服务、监理服务、招标代理服务、安全测评服务、验收测评服务等。根据项目实际需求，提出具体类别服务的目标、服务内容、服务成果等。

- 六、项目数据资源共享及业务协同

本项目如涉及数据资源采集、处理、存储、输出的，需填写本章内容；如不涉及，本章内容填无。如涉及业务协同，则编写“业务协同”小节内容，如不涉及，则注明“不涉及业务协同”。

- （一）数据标准

请列出本项目中，软件系统所采用的数据标准（国家标准、地方标准、行业标准）。

- （二）项目数据资源采集需求

列出项目所需要输入系统的数据资源，以及数据来源和采集方式。来源包括通过业务系统获取、通过行政相对人提交材料获取等；采集方式包括数据共享交换获取、个人网上填报、窗口收集录入等。

项目所需要的信息资源（样例）

| 序号 | 数据主题名称 | 数据项 | 来源 | 采集方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人才公积金单位总帐信息 | 组织机构代码，单位名称，单位公积金帐号，开户日期 | ···系统 | 数据共享交换获取 |
| 2 | 流动人员基本信息 | 身份证号码，姓名，出生日期，…… | 行政相对人提交 | 个人网上填报 |
| … |  |  |  |  |

- （三）项目形成的数据资源目录

数据资源目录表模板如下：

项目形成的数据资源目录表（样例）

| 序号 | 数据主题名称 | 数据提供单位 | 数据项 | 更新周期 | 共享类型 | 共享范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公积金单位总账信息 | 公积金中心 | 组织机构代码，单位名称，单位公积金账号，开户日期 | 每天 | 无条件共享 | / | / |
| 2 | 流动人员基本信息 | 区来穗局 | 身份证号码，姓名，出生日期，…… | 每月 | 有条件共享 |  | 相应法律法规依据和政策理由 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

数据资源目录说明：

1.每项信息所有要素均应填写。

2.“数据主题名称”指每项信息的具体名称，一个数据主题通常包含若干个数据项。

3.“数据项”是每个数据主题所包含的具体数据内容，即构成每个数据主题的字段。
    4.“更新周期”是指信息提供单位定期向平台报送数据的周期，周期包括：“实时、每天、每周、每月、每季、每半年、每年、其他等”。

5.“共享类型”包括：一是政府部门无条件共享；二是有条件共享，需经部门间授权后共享。

6.“共享范围”（1）属于无条件共享的无需填写；（2）属于有条件共享的填写共享条件：如申请部门属于区级（镇、街）政务部门或少数特定区级（镇、街）政务部门的，可同意共享；如申请部门业务对该数据类的共享需求属于法律法规和政策有明确规定需要的，可同意共享；如申请的数据类所属的个人或者法人授权同意的，可同意共享；如申请部门的业务需求属于数据统计和分析，对具体数据项明细无需求的，可同意共享该数据类的统计结果；如申请部门业务属于某一特定业务场景或者特定行业的，可同意共享；各部门须明确的其他具体条件。

- （四）不共享数据资源及其依据

列出不共享的数据资源及不共享依据，并将相关法规条款以附录形式提供。（如未填写，则默认共享）

不共享数据资源及法规依据

| 序号 | 数据主题名称 | 不共享的依据和相关法规 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

- （五）项目形成共享数据资源接入方式

项目数据资源共享方式如下：

数据资源共享方式

| 序号 | 数据主题名称 | 库表 | 数据文件 | API 接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

数据资源目录说明：

1.每项信息所有要素均应填写。

2.“数据主题名称”指每项信息的具体名称，一个数据主题通常包含若干个数据项。

3.“库表”指数据以数据库为载体提供数据，数据库类型通常为 oracle、mysql、sqlsever 等 常用的关系数据库，也可以是 hive 等大数据平台，数据一般以表或者视图的形式存在。

4.“数据文件”是数据以文件格式存储，文件格式可以是 TSV、CSV、XLS 等。项目把共享数据打包成数据文件，上传到 FTP 服务器，供区大数据平台下载。

5.“API 接口”指系统对外提供的数据服务，常用的 API 接口指 webservice 接口和 restful api接口，通过 API 接口获取固定模式结构数据。

- （六）业务协同

详细列明与其他单位信息化系统的对接及业务协同情况，包括但不限于系统功能和业务的整合、流程优化等内容。

- 七、项目管理

- （一）实施进度

1.实施工期

明确项目实施的总体、分期进度安排、项目阶段里程碑、阶段成果标识等。

2.实施计划一览表

描述项目实施进程安排，绘制项目实施进度表。可采用甘特图表示。

| 时 间 任 务 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目工期与进度计划图

- （二）组织机构和人员管理

1.项目领导、实施和运维机构及组织管理

简述项目管理机制等。

2.技术力量和人员配置

提出项目建设人员配置计划并说明角色、职能、人数。

3.人员培训需求和计划

简述培训目标、培训内容和培训计划。

- （三）风险分析及对策

提出科学合理的项目风险管理方案，明确风险应对和管理措施。

- 八、项目投资概算

- （一）编制依据及说明

说明预算编制的主要依据，包括国标、行标、地标、各类统计数据等，服务费用获取方式和确认途径；各种取费依据和标准等，并评价其合理性。

- （二）项目投资概算汇总表

数据治理项目投资概算汇总表一般由数据治理服务费用、第三方服务费用（配套费用）两大项组成。其中，数据治理服务费用构成应根据项目的实际内容合理确定；第三方服务（配套费用）一般包括招标代理费、设计咨询费、工程监理费、安全相关测评费、第三方验收测评费等。

- （三）项目投资概算明细表

对应数据治理各项服务费用和第三方服务费用（配套费用）列出投资概算汇总表对应各项目费用明细表。

- （四）资金筹措及使用计划

明确提出本项目的资金筹措方案，如经费来源及说明、筹措方式等，并结合项目的实施进度，提出本项目的资金使用计划。

- 九、附录和附件

- 附录主要包括所需的其它资质证明、词汇索引、主要参考文献以及为说明报告中比较复杂的技术所需的技术资料；附件主要是当报告某些内容篇幅较长时，将其单独抽出的部分。

- 附录应按“附录A、附录B、附录C”等顺序编号，并装订在正文之后。主要内容包括报告编制单位认为有必要提供的有关证书影印件、词汇术语索引、特殊技术说明、参考文献等。附录中的公式、图和表的编号分别用A1，A2…系列；图A1，图A2…系列；表A1，表A2…系列。每个附录应有标题。

- 附件应按“附件1、附件2、附件3”等顺序编号，并装订在附录之后，也可单独印装成册。其封面除增加附件编号和附件标题外，其余与正文封面相同。

- 附件也应按封面、目录、正文及附录等的顺序进行编排。也包括：

（1）项目所需独立成册的系统结构图、业务流程图等附图；

（2）有关部门对项目征用资源的初步意见；

（3）项目专题研究计划或方案；

（4）正文中内容较多，需单独成册的。

# 编印要求

- 项目立项方案的版面编排要求如下：

（一）封面内容应包括项目名称、申报单位、编制单位和编制日期，需要时按规定标注相应的密级。

（二）项目编号宜用5号黑体，项目名称宜用小1号宋体加粗，“项目立项方案”字宜用小初号黑体，“申报单位”四个字、“编制单位”四个字和单位名称宜用3号黑体，日期宜用3号宋体；附件封面中的项目编号、项目名称、“项目立项方案”、“编制单位”及单位名称、日期的字体字号与封面相同，附件编号和附件名称宜用小2号黑体。“密级”两个字宜用宋体10.5磅加粗。

- 人员名单页的版面编排要求如下：

（一）编制人员名单应按以下顺序列出：审定、审核、校核、编写人员、参编人员。名单应单列一页。

（二）“审定”、“审核”、“校核”、“编写人员”、“参编人员”等宜用3号宋体加粗，人员名称宜用3号宋体。

- 正文的版面编排格式要求如下：

正文编排格式

|  | 要 求 | 示 例 |
| --- | --- | --- |
| 各章标题 | 黑体三号字体居中，单倍行距，段前0磅，段后18磅， 章序号与章名间空一个汉字符。 | 第一章 ××× |
| 一级节标题 | 黑体小四号字体居左书写，行距20磅，段前0磅，段后0磅，序号与题名间空一个汉字符。 | 1.1 ×××× |
| 二级节标题 | 黑体小四号字体居左书写，行距20磅，段前0磅，段后0磅，序号与题名间空一个汉字符。 | 1.1.1 ××× |
| 三级节标题 | 黑体小四号字体居左书写，行距20磅，段前0磅，段后0磅，序号与题名间空一个汉字符。 | 1.1.1.1 ××× |
| 段落文字 | 仿宋_GB2312 小四号字体，两端对齐书写，段落首行左缩进2个汉字符，行距20磅，段前0磅，段后0磅。 | ×××××××××××××× ××××××××××× |
| 图序、图名 | 仿宋_GB2312 小四号字体居中，行距20磅，段前0磅，段后0磅，图序、图名标于图下方。 | 图1.1 ××× |
| 表序、表名 | 仿宋_GB2312 小四号字体居中，行距20磅，段前0磅，段后0磅，表序、表名标于表上方。 | 表1.1 ××× |

- 装订要求

项目立项方案应用A4（210mm×297mm）标准大小的白纸印制，左侧装订。

# 附录A 项目立项方案编制大纲

第一章 项目概述 1.项目名称 2.项目单位及项目负责人、项目经办人 3.项目立项依据 4.项目总体目标、规模、周期 5.项目内容简介 6.项目总投资及资金来源 第二章 项目单位概况 1.申报单位概况 2.实施单位概况 第三章 项目现状、必要性及需求分析 1.项目背景 2.信息化现状 3.存在的主要问题 4.项目意义及必要性 5.需求分析 第四章 项目总体设计 1.设计原则 2.数据治理路线设计 第五章 项目方案 1.数据治理服务 2.第三方服务 第六章 项目数据资源及业务协同 1.数据标准 2.项目数据资源采集需求 3.项目形成的数据资源目录 4.不共享数据资源及其依据 5.项目形成共享数据资源接入方式 6.业务协同 第七章 项目管理 1.实施进度 2.组织机构和人员管理 3.风险分析及对策 第八章 项目总投资概算 1.编制依据及说明 2.项目投资概算汇总表 3.项目投资概算明细表 4.资金筹措及使用计划 第九章 附录和附件

# 附录B 项目投资概算构成及参考样表

本附录中各项取费标准仅作为参考，不做强制性要求，如取费标准高于本规范，需作出合理说明。

（一）投资概算汇总表

数据治理类项目投资概算汇总表一般由数据治理服务费用、第三方服务费用（配套费用）两大项组成。

数据治理服务费用

一般包括应用数据治理咨询服务费、数据治理活动费、数据治理工具租赁费等，具体要求如下：

数据治理类项目投资概算汇总表模板如下：

表格B-1 投资概算汇总表

| 序号 | 项目及费用名称 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数据治理服务费用 |  |  |
| 1 | 数据治理咨询费用 |  |  |
| 2 | 数据治理活动费用 |  |  |
| 3 | 数据治理工具租赁费用 |  |  |
|  | 小计： |  |  |
| 二 | 第三方服务费用 |  |  |
| 1 | 招标代理费 |  |  |
| 2 | 设计咨询费 |  |  |
| 3 | 工程监理费 |  |  |
|  | … |  |  |
| 总计： |  |  |  |

（二）项目投资概算明细

数据治理咨询服务

数据治理咨询服务费明细表模板如下：

表格B-2 数据治理咨询服务费

| 序号 | 服务内容 | 人员级别 | 工作量(人·月) | 费用单价 （万元/人·月） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

数据治理活动

数据治理活动费明细表模板如下：

表格B-3 数据治理活动费

| 序号 | 服务内容 | 人员级别 | 工作量(人·月) | 费用单价 （万元/人·月） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

数据治理工具租赁

数据治理工具租赁费包含定制工具租赁费、成品软件租赁费。

数据治理工具租赁费明细表模板如下：

表格B-4 数据治理工具租赁费

| 序号 | 工具名称 | 功能规格要求 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

数据治理咨询服务费及数据治理活动费技术人员费用标准参考如下：

表格B-5 技术人员费用标准

| 级别 | 费用（万元/人·月） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第一档 | 1 | 普通工程师 |
| 第二档 | 1.4 |  |
| 第三档 | 1.7 |  |
| 第四档 | 2.1 | 中级工程师 |
| 第五档 | 2.4 |  |
| 第六档 | 2.8 |  |
| 第七档 | 3.1 | 高级工程师、专家 |
| 第八档 | 3.5 |  |
| 第九档 | 4.4 |  |
| 第十档 | 5.3 |  |

（三）第三方服务费用（配套费用）

第三方服务费用一般包括招标代理费、设计咨询费、工程监理费、安全相关测评费、第三方验收测评费等。

- 附录C 常见费用参考标准

（一）配套费用

依据国家相关取费规定，结合广州市白云区实际，将信息化项目配套费用的计算方式、适用范围和适用对象归纳如下表：

表 C-1配套费用一览表

| 序号 | 费用名称 | 适用对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标代理费 | 招标代理单位 |  |
| 2 | 设计咨询费 | 咨询或设计单位 |  |
| 3 | 工程监理费 | 监理单位 |  |
| 4 | 安全相关测评费 （包含安全测评与等保） | 安全测评单位 |  |
| 5 | 第三方验收测评费 | 第三方验收测评单位 |  |

- 取费标准总体说明：

- 配套费用中除等保费用以外的各项费用的收费基准价均按差额定率累进法计算，差额定率累进法把全部项目金额分成若干等级部分，每个等级部分分别按相应的费率计算。

- 为便于申报单位计算，收费基准价 = 本级速算增加额 + 项目本级金额 * 本级费率。速算增加额是项目金额所处等级以下的各等级按相应费率计算的金额之和。

示例：以招标代理费为例，如果货物招标的中标金额为1200万元，那么参照表C-2，招标代理费收费基准价为：7.92+(1200-1000)*0.4%=8.72万元。

★（3）配套费用中的各项取费标准仅作为参考，不做强制性要求，如取费标准高于本规范，需作出合理说明。

- 招标代理费

招标代理费是由招标人与招标代理机构根据拟招标项目投资额，在双方充分协商沟通的基础上，由招标人向招标代理机构支付的拟招标项目招标代理全过程所需的全部费用。

表 C-2招标代理费收费基准价

| 拟招标金额（万元） | 服务类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 |  | 服务招标 |  | 工程招标 |  |
|  | 收费比率 (%) | 速算增加额(万元) | 收费比率(%) | 速算增加额(万元) | 收费比率(%) | 速算增加额(万元) |
| 100及以下 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 100-500 | 0.88 | 1.20 | 0.64 | 1.20 | 0.56 | 0.80 |
| 500-1000 | 0.64 | 4.72 | 0.36 | 3.76 | 0.44 | 3.04 |
| 1000-5000 | 0.40 | 7.92 | 0.20 | 5.56 | 0.28 | 5.24 |
| 5000-10000 | 0.20 | 23.92 | 0.08 | 13.56 | 0.16 | 16.44 |
| 1亿-5亿 | 0.04 | 33.92 | 0.04 | 17.56 | 0.04 | 24.44 |

- 设计咨询费

设计咨询费适用于编制信息化项目招标前的项目立项方案、初步设计、施工图设计、投资概算文件等所收取的费用。

表 C-3设计咨询费计算标准

| 设计咨询费收费基准价 |  |  | 调整系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目直接建设费用(万元) | 咨询收费 比率(%) | 速算增加额(万元) | 软件开发 | 系统集成 | 基础设施建设 | 软硬件设备采购 |
| 100及以下 | 4.00 | 0.00 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 100-300 | 2.50 | 4.00 |  |  |  |  |
| 300-500 | 2.25 | 9.00 |  |  |  |  |
| 500-1000 | 1.90 | 13.50 |  |  |  |  |
| 1000-2000 | 1.70 | 23.00 |  |  |  |  |
| 2000以上 | 1.40 | 40.00 |  |  |  |  |

注：（1）计算公式：设计咨询费＝设计咨询费收费基准价×调整系数。

- 工程监理费

工程监理费适用于建设工程项目施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务，以及勘察、设计、设备监造、保修等阶段的相关工程服务。

表 C-4工程监理费计算标准

| 工程监理费收费基准价 |  |  | 调整系数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目直接建设费用(万元) | 监理费 比率(%) | 速算增加额(万元) | 软件开发 | 系统集成 | 信息化基础设施建设 | 软硬件设备采购 | 运维 |
| 100及以下 | 4.00 | 0.00 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.0 |
| 100-300 | 3.25 | 4.00 |  | 1.1 | 0.8 | 0.5 |  |
| 300-500 | 2.25 | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 500-1000 | 2.20 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 1000-2000 | 1.80 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 2000以上 | 1.60 | 44.00 |  |  |  |  |  |

注：（1）计算公式：工程监理费＝工程监理费收费基准价×调整系数。

- 安全相关测评费

安全相关测评包含安全测评和等保，申报单位根据自身需求开展安全相关测评。

（1）安全测评费。安全测评费适用于信息化工程建设项目进行安全检测费用。

表 C-5安全相关测评费收费基准价

| 序号 | 项目直接建设费用（万元） | 安全测评(%) | 速算增加额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500及以下 | 2.0 | 0 |
| 2 | 500-1000 | 1.8 | 10 |
| 3 | 1000-3000 | 1.6 | 19 |
| 4 | 3000-5000 | 1.3 | 51 |
| 5 | 5000-10000 | 1.0 | 77 |
| 6 | 10000以上 | 0.5 | 127 |

另：因安全测评需一定的基本人员、设备投入，建议单个项目安全测评费用最低1万元。

（2）等保费用

等保费用按相关规定进行预算。

- 第三方验收测评费

第三方验收测评费适用于信息化工程建设项目进行项目验收测评所需发生的费用。

表 C-6第三方验收测评费收费基准价

| 序号 | 项目规模（万元） | 验收测评(%) | 速算增加额(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500及以下 | 2.0 | 0 |
| 2 | 500-1000 | 1.8 | 10 |
| 3 | 1000-3000 | 1.6 | 19 |
| 4 | 3000-5000 | 1.3 | 51 |
| 5 | 5000-10000 | 1.0 | 77 |
| 6 | 10000以上 | 0.5 | 127 |

（二）技术人员费用参考标准

软件开发、信息系统实施、咨询、监理等因人工参与工作所需发生的费用标准。

表 C-7技术人员费用标准

| 级别 | 费用（万元/人·月） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | （万元/人·月） |  |
| 第一档 | 1 | 普通工程师 |
| 第二档 | 1.4 |  |
| 第三档 | 1.7 |  |
| 第四档 | 2.1 | 经验丰富的中级工程师 |
| 第五档 | 2.4 |  |
| 第六档 | 2.8 |  |
| 第七档 | 3.1 | 高级工程师、专家 |
| 第八档 | 3.5 |  |