|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件  2023年白云区养殖池塘升级改造项目情况 | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目承担单位 | 项目实施地址 | 项目申报内容 | 拟安排财政补助资金  (万元) |
| 1 | 广州市锦龙渔业有限公司池塘升级改造 | 广州市锦龙渔业有限公司 | 广州市白云区江高镇双岗村第十七、十八、十九、二十社土名“企岭”、“官路鱼塘” | 该项目养殖场面积 77.3亩，计划进行池塘升级改造项目总投资52.9万元。申请财政补助23.1万元。建设环节主要有：  1.亲本池塘基砌挡土墙（长 650 米、高 2 米 24）；  2.池塘供排水系统建设，铺设供水管道430米（PVC160、200管），分水池 8 个、供水泵站（水泵及供电线箱2套）；  3.尾水处理系统改造，铺设尾水集水管道150米，一级尾水池扩建，净化水生植物栽种，水处理爆气设备一套等；  4.配套玻钢鱼苗养殖池（直径6M）及相关配套设备设等；  5.安全防护围板安装（长280米、高2米）、基地主通道硬化（长100米、宽4米、厚20cm）。 | 23.1 |
| 2 | 广州市白云区耀昌水产繁育场池塘升级改造 | 广州市白云区耀昌水产繁育场 | 广州市白云区江高镇大田村土名“往田鱼塘” | 该项目养殖场面积64.8亩，计划进行池塘升级改造，预计投入45万元，申请财政补助19.44万元，建设环节主要有：  1.塘清淤、塘基改造建设；  2.池塘养殖水处理设施建设，面积3亩，分别是沉淀池、曝气池、生物净化池及净化过滤装置。 | 19.44 |
| 3 | 水天骄峡石村水产养殖示范基地养殖池塘升级改造 | 广州市白云区水天骄锦鲤养殖专业合作社 | 广州市白云区江高镇峡石村海头社土名“海头围行头氹” | 该项目养殖场面积81.8亩，项目总投资65万元，申请财政补助24.5万元。建设环节主要有：  1.建设自循环智能尾水处理系统；  2.鱼塘底泥清淤和治理；  3.塘基修葺与加固；  4.电力系统建设与线杆迁移或落地处理；  5.智能水产养殖检测系统建设等。 | 24.5 |
| 4 | 广州市合顺农业有限公司（江高镇杨山村过海围）池塘升级改造 | 广州市合顺农业有限公司 | 广州市白云区江高镇杨山村土名“过海围内” | 该项目养殖场面积233.87亩，计划进行池塘升级改造，项目总投资172万元，申请财政补助70.161万元，建设环节主要有：  1.鱼塘清淤、塘基改造、进排水设施、水电设施等建设；  2.池塘养殖水处理设施建设，面积14.5亩，分别是沉淀池、曝气池、生物净化池及净化过滤装置，铺设管道等建设。 | 70.161 |
| 5 | 广州市三星水产养殖有限公司（大田村海心沙基地）养殖池塘升级改造建设 | 广州市三星水产养殖有限公司 | 广州市白云区江高镇大田村海心沙 | 广州市三星水产养殖有限公司在江高镇大田村海心沙的养殖基地面积200亩，本项目总投资108.74万元，申请财政补助40万元，建设环节主要有：  1.升级改造建设约21亩养殖池塘，改建设成为2个龟鳖养殖池，养殖池四周建内挡土墙和外挡土墙，共砌砖801.04立方米，内外挡土墙间建投料台（龟鳖晒背休息台），投料台用水泥砂浆1939.13平方米；  2.新建养殖水泥池480平方米，规格为40米×12米，使用混凝土建设池底池身，现浇混凝土池底100立方米，墙身22.8立方。 | 40 |