江高镇照明黑点提升工程项目

绩效评价报告

评价机构：广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询

有限公司

机构负责人：司徒荣轼

项目负责人：麦钰敏

2023年

目  录

一、评价项目概述	1

（一）项目背景	1

（二）项目目标	1

（三）项目内容	2

（四）项目实施情况	3

二、绩效评价概述	6

（一）评价目的	7

（二）评价设计与实施	7

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法	10

三、评价结论与绩效分析	11

（一）总体结论	11

（二）项目绩效分析	12

四、项目主要绩效或成功经验	24

（一）完善江高镇基础设施建设，提升江高镇人居环境	24

（二）改善江高镇交通环境，优化城市交通出行条件	24

五、存在问题或不足	24

（一）项目前期论证研究不足，计划安排合理性有待提升	24

（二）项目管理有待规范，项目监管力度有待增强	25

（三）自评工作质量有待提升，绩效指标体系有待优化	26

六、相关建议	27

（一）增强项目前期论证研究，提升计划安排合理性	27

（二）规范建设工程管理制度，增强项目监管力度	27

（三）提升自评工作质量，进一步优化项目绩效指标体系	28

附件	30

一、评价项目概述

# （一）项目背景

根据《江高镇政府行政办公会会议纪要》（云江府会纪〔2021〕3号），为提升江高镇基础设施建设水平，进一步保障民生，提升人居环境和居民生活幸福感，决定结合实际开展基础设施建设，会议原则同意江高镇2021年基础设施建设项目计划，由广州市江高镇人民政府（以下简称“镇人民政府”）规划建设办公室按照会议讨论情况修改,并再次广泛征求意见后提请中共广州市白云区江高镇委员会会议审议。

根据中共广州市白云区江高镇委员会《中共广州市白云区江高镇委员会会议纪要》（云江委会纪〔2021〕5号）文件，会议审议并同意了《江高镇2021年基础设施建设及政府采购项目汇总表》，其中江高镇照明黑点提升工程申报预算金额390万元。

根据《广州市白云区发展和改革局关于江高镇2021年基础设施建设项目申请立项的复函》，2021年3月31日广州市白云区发展和改革局同意了《江高镇2021年基础设施建设项目计划表》，计划项目共20宗，资金来源于区财政资金，其中江高镇照明黑点提升工程总投资为300万元，项目通过立项。

# （二）项目目标

根据《财政支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，项目绩效目标为：完成年初预定目标，充分利用现有财力开展工作，预计完成镇中南路、峡石村X280线路、金沙南路跨线桥（江高2号路）路段约6.5公里照明黑点路段加装路灯，安装约142盏路灯。加强完善基础设施建设，改善农村出行环境，提升人居环境。

《财政支出绩效目标申报表》及《项目支出绩效自评表》内设置的绩效指标一致，2022年本项目共设置了7个绩效指标，具体指标设置情况详见下表：

表1  项目自设绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设 | 1个项目 |
|  | 质量指标 | 工程检测合格率 | 通过5份检验报告 |
|  | 时效指标 | 路灯安装完成率 | 安装约142盏路灯 |
|  |  | 项目服务完成率、工程完成及时率 | 100%完成 |
| 效益指标 | 社会效益 | 完善基础设施、建设美丽乡村、提升人居环境 | 1.完成约6.5公里照明黑点路段加装路灯，安装约142盏路灯。 2.保障镇南中路、江高2号路、峡石村X280路段照明，改善江高镇交通环境。 |
|  | 经济效益 | 投资额完成值 | 245.52万 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度100% |

# （三）项目内容

根据《江高镇照明黑点提升工程施工总承包合同》，工程内容为：对镇中南路、峡石村X280线路、金沙南路跨线桥、塘贝村等照明黑点加装路灯。

根据《江高镇照明黑点提升工程施工图设计》、《广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司设计后服务函》（版本及修订号：MS-R-3-1）及《工程移交书》，项目计划于镇中南路安装路灯21套，于峡石村X280线路安装路灯52套，于金沙南路跨线桥（江高2号路）安装路灯40套。

# （四）项目实施情况

## 1.项目执行情况

根据镇人民政府提供的项目相关合同及招投标文件，项目共签订9个合同，各合同招投标情况及签订情况如下。

表2  项目相关合同招投标及签订情况一览表

| 序号 | 合同名称 | 签订 时间 | 合同金额 （万元） | 合同招投标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《江高镇照明黑点提升工程建设管理合同》 | 2021年6月8日 | 6 | 2021年4月12日，镇人民政府经研究决定，委托广州市白云城市建设投资有限公司为项目建设管理单位。 |
| 2 | 《江高镇照明黑点提升工程施工总承包合同》 | 2021年5月25日 | 245.516 | 2021年5月14日，建设管理单位发布《江高镇照明黑点提升工程交易公告》，通过网上随机抽取方式选定施工单位； 2021年5月24日建设管理单位在广州白云限额工程交易平台企业库中随机抽取，确认广东隆建工程有限公司为施工单位。 |
| 3 | 《江高镇照明黑点提升工程设计合同》 | 2021年4月30日 | 10 | 2021年4月19日，建设管理单位发布《江高镇2021年基础设施建设项目（道路类）14个设计服务询价函》； 2021年4月23日，建设管理单位发布《关于江高镇照明黑点提升工程设计服务的成交通知书》（云城投函〔2021〕101号），确定设计服务单位为广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司。 |
| 4 | 《江高镇照明黑点提升工程概算审核服务合同》 | 2021年4月30日 | 0.448 | 建设管理单位在广州白云限额工程交易平台企业库中随机抽取概算审核服务单位。 根据《关于江高镇照明黑点提升工程概算审核服务单位摇珠结果发包确认函》（云城投函〔2021〕127号），2021年4月15日，建设管理单位确认广州市新誉工程咨询有限公司为概算审核服务单位。 |
| 5 | 《江高镇照明黑点提升工程施工图审查服务合同》 | 2021年4月21日 | 0.6689 | 根据《关于江高镇照明黑点提升工程施工图审查服务的委托函》（云城投函〔2021〕143号），2021年4月16日，建设管理单位委托广州迪安工程技术咨询公司为施工图审查服务单位。 |
| 6 | 《江高镇照明黑点提升工程造价咨询服务合同》 | 2021年5月7日 | 0.9486 | 根据《关于江高镇照明黑点提升工程造价咨询服务的委托函》（云城投函〔2021〕176号），2021年4月30日，建设管理单位委托广东丰帆工程咨询有限公司为造价咨询服务单位。 |
| 7 | 《江高镇照明黑点提升工程测量合同》 | 2021年4月20日 | 2.7084 | 根据《关于江高镇照明黑点提升工程测量服务的委托函》（云城投函〔2021〕353号），2021年4月15日建设管理单位委托广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司为工程测量服务单位。 |
| 8 | 《江高镇照明黑点提升工程第三方检测服务合同》 | 2021年5月28日 | 3.643 | 根据《关于江高镇照明黑点提升工程第三方检测服务的委托函》（云城投函〔2021〕286号），2021年5月25日，建设管理单位委托广州市白云建设工程质量检测中心为第三方检测服务单位。 |
| 9 | 《江高镇照明黑点提升工程委托监理合同》 | 2021年5月26日 | 5.3856 | 2021年5月11日，建设管理单位发布《江高镇照明黑点提升工程监理服务交易公告》，通过网上随机抽取方式选定监理单位； 2021年5月19日建设管理单位在广州白云限额工程交易平台企业库中随机抽取，确认广州高新工程顾问有限公司为监理单位。 |

根据《江高镇照明黑点提升工程施工总承包合同》，合同计划工期为35个日历天。根据镇人民政府提供的《市政基础设施工程开工报告》《市政基础设施工程施工总结》《市政基础设施工程建设工程竣工验收报告》，本项目2021年6月1日开工，2021年7月3日通过竣工验收，项目实际工期为33个日历天，实际工期未超合同计划工期。

根据《工程移交书》，2021年7月3日镇人民政府分别将江高镇照明黑点提升工程（峡石村X280路灯项目）移交至广州市白云区江高镇峡石村村民居委会，将江高镇照明黑点提升工程（镇中南路路灯项目）移交至广州市白云区江高镇市政服务所，将江高镇照明黑点提升工程（江高2号路路灯项目-金沙桥段）移交至广州市白云区江高镇江村村经济联合社。

结合现场核查情况，2022年镇人民政府针对本项目的主要工作为推进项目结算评审工作及支付相关合同进度款。根据镇人民政府提供的《江高镇照明黑点提升工程合同台账》及相关合同，截至2022年12月31日，涉及本项目的合同为9个，其中《江高镇照明黑点提升工程概算审核服务合同》《江高镇照明黑点提升工程施工图审查服务合同》《江高镇照明黑点提升工程造价咨询服务合同》《江高镇照明黑点提升工程测量合同》《江高镇照明黑点提升工程第三方检测服务合同》《江高镇照明黑点提升工程委托监理合同》等6个合同未支付，《江高镇照明黑点提升工程建设管理合同》支付进度为60%，《江高镇照明黑点提升工程设计合同》支付进度为64.54%，《江高镇照明黑点提升工程施工总承包合同》支付进度为79.30%。

## 2.项目资金支出情况

根据《财政支出绩效目标申报表》，江高镇照明黑点提升工程项目年初申请预算201.15万元。根据《关于江高镇2021年财政决算和2022年财政预算的批复》，结合镇人民政府反馈情况，项目资金在穗财建〔2021〕117号城市基础设施配套费返还资金项目中统筹支出。

根据《广州市白云区发展和改革局关于江高镇2021年基础设施建设项目申请立项的复函》，项目资金来源于区财政资金。根据项目明细账及相关支出文件，结合现场核查情况，截至2022年12月31日，项目本年度支出为201.15万元，资金支出率为100%，具体支出情况如下。

表4  项目资金支出情况表

| 序号 | 预算资金来源 | 预算支出内容 | 支出金额（万元） | 支出占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穗财建〔2021〕117号城市基础设施配套费返还资金 | 江高镇照明黑点提升工程第一期工程款 | 165.74 | 82.40% |
| 2 |  | 江高镇照明黑点提升工程第二期工程款 | 5.28 | 2.62% |
| 3 |  | 江高镇照明黑点提升工程第一期设计费 | 6.45 | 3.21% |
| 4 |  | 江高镇照明黑点提升工程第三期工程款 | 23.68 | 11.77% |
| 合计 | / | / | 201.15 | 100% |

二、绩效评价概述

根据《广州市白云区财政局关于印发广州市白云区2023年财政资金支出绩效评价工作计划的通知》（云财〔2023〕58号），广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司（以下简称“我机构”）受镇人民政府委托，对江高镇照明黑点提升工程项目开展重点绩效评价。

# （一）评价目的

项目重点绩效评价通常是指对贯彻落实国家、省、市和区的重大政策措施、重点民生领域、资金规模较大、社会关注度较高的项目实施重点绩效评价，旨在运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标和评分标准，对财政资金的分配、管理、使用、产出及效果等进行客观、公正的测量、分析和评判，评价绩效水平，总结优点、发现存在问题，并分析问题成因，提出进一步加强资金管理和完善政策的建议，提高财政资金的使用效益。

# （二）评价设计与实施

## 1.前期准备

（1）专家团队组建：根据项目性质、特点、实施情况等信息，聘请包括财务（财务、政府财政体系领域专家，负责对项目资金使用合规性进行评价）、基建工程（负责对项目工程建设、预期目标完成情况、效益实现等情况进行评价）等方面的专家组建专家小组，要求专家签署承诺书，明确承诺内容和保密条款。

（2）与委托方开展座谈：按照有关工作安排，与镇人民政府对接座谈，确定工作时间安排、评价要求等有关事宜。

## 2.自评审核

（1）自评材料收集情况：按照镇人民政府工作安排，根据绩效自评材料清单，在7月28日前提交项目自评材料（含绩效自评表、绩效自评报告及相关佐证材料），我机构对被评价单位所提交材料的完整性、规范性进行初步审核，对于缺少相关材料的要求限期补充齐全。

（2）自评材料书面审核：8月17日前对镇人民政府提供的绩效自评资料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，重点对填报信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场评价提供情况参考。

## 3.现场评价

根据《广州市白云区财政局关于印发白云区2022年财政资金支出绩效评价工作方案的通知》（云财〔2022〕116号）、《广州市白云区财政局关于印发广州市白云区2023年财政资金支出绩效评价工作计划的通知》（云财〔2023〕58号）等有关规定和绩效评价现场核查实际操作规程，通过现场评价对项目资金使用情况进行深入具体、独立客观的了解与核实，现场勘验工作采取选点抽样勘验的方法完成。

结合江高镇照明黑点提升工程项目特点、自评材料初审等情况，本次重点绩效评价现场核查包括现场座谈及实地核查两个部分，现场座谈在广州市白云区江高镇人民政府开展，实地核查地点为金沙南路跨线桥（江高2号路）路段，于8月22日前往上述单位及地点对项目实施情况进行核查，主要包括：

（1）材料核实

镇人民政府根据要求填报并提供有关评价资料，我机构对各项数据和资料的完整性、准确性进行核实。重点核查以下材料：一是反映财政资金实施内容的相关材料，如资金申报和审批材料、相关管理制度、相关单位监督检查证明、资金使用情况证明等材料。二是反映项目实行专账核算的相关资金材料，如评价基准日前，各类资金到位的进账凭证，资金支出记账凭证等。三是反映项目产出和项目效益的佐证材料。四是现场评价小组在现场核查时提出的要求补充的佐证材料，相关单位在规定时间内提供给现场评价小组核查，相关佐证材料须为原件。

（2）询问答辩

评价小组将在核实材料基础上，就项目实施有关问题进行询问。相关负责人需对项目情况做出总结介绍，对评价小组提出的问题，有关部门、单位代表要按要求予以现场答复或会后书面答复。参会代表均需于询问答辩会召开时签到。

（3）现场实地核查

评价小组在现场座谈情况的基础上，在项目实施路段镇中南路、峡石村X280线路、金沙南路跨线桥（江高2号路）中，随机选取金沙南路跨线桥（江高2号路）路段为现场实地核查地点，对项目实地建设情况进行核查，并与项目负责人就项目实地建设情况进行沟通确认。

## 4.综合评价

对采集的数据资料进行系统的汇集及综合，按照评价工作方案设定的评价指标、标准和方法，对江高镇照明黑点提升工程项目进行全面的定量定性分析和综合评价。

## 5.撰写报告

（1）完成评价报告初稿

根据评价工作方案设定的评价指标、标准和方法，结合现场评价等情况，对江高镇照明黑点提升工程项目实施情况采用定量与定性相结合的综合判断法，对项目产出与效益进行整体评价；将财政资金的绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，围绕项目立项、资金管理、项目管理、经济性、效率性、效果性、公平性等进行全面综合分析，采用比对、分析、讨论等方法进行全面论证，于9月15日前完成报告初稿。

（2）提交镇人民政府审核

经内部审核并修改完善后形成绩效评价报告初稿，报镇人民政府审核，结合镇人民政府审核意见修改完善形成征求意见稿。

（3）征求项目责任部门意见

将绩效评价报告（征求意见稿）反馈镇人民政府征求意见，根据反馈意见对评价报告进行完善。

（4）形成正式评价报告

综合被评价单位的意见，完善形成正式评价报告。

# （三）绩效评价指标体系和评分标准方法

## 1.指标体系

本次重点绩效评价主要是对江高镇照明黑点提升工程项目的决策、过程、产出和效益四个方面内容进行考核，我机构结合评价内容相应地选设指标及权重，形成包含4个一级指标、7个二级指标、14个三级指标、22个四级指标的评价指标体系。综合评价重点为决策、过程、产出和效益四大方面，其权重分别为：决策12%、过程28%、产出及效益60%。指标体系采用百分制的计分方式，评价结果分为优、良、中、差四个等级，分别为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 2.评价标准

本次绩效评价指标体系共性指标评价标准主要依据《广州市白云区财政局关于印发白云区2022年财政资金支出绩效评价工作方案的通知》（云财〔2022〕116号）有关规定设置；个性化指标预期目标值主要依据《广州市白云区发展和改革局关于江高镇2021年基础设施建设项目申请立项的复函》《中共广州市白云区江高镇委员会会议纪要》（云江委会纪〔2021〕5号）、《江高镇2021年基本设施建设及政府采购项目汇总表》、《江高镇照明黑点提升工程施工总承包合同》等文件确定，详见附件。

三、评价结论与绩效分析

# （一）总体结论

通过分析镇人民政府提供的绩效自评材料，结合现场抽查的财务及管理材料，从决策、过程、产出、效益四方面综合对资金使用进行比较分析，评价工作组认为：总体上2022年江高镇照明黑点提升工程项目在项目产出及效益方面表现较好，在过程方面表现一般，在决策方面表现较差，主要表现为项目前期论证研究不足、计划安排合理性有待提升、项目管理有待规范、项目监管力度有待增强、自评工作质量有待提升、绩效指标体系有待优化等。经综合分析2022年江高镇照明黑点提升工程项目绩效评价得分为85.5分，绩效等级为良。

表3  评价情况总表

| 评价因素 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100 | 85.5 | 85.5% |
| 一、决策 | 12 | 8.5 | 70.83% |
| 二、过程 | 28 | 23 | 82.14% |
| 三、产出 | 32 | 30 | 93.75% |
| 四、效益 | 28 | 24 | 85.71% |

# （二）项目绩效分析

我机构根据《广州市白云区财政局关于印发白云区2022年财政资金支出绩效评价工作方案的通知》（云财〔2022〕116号）中关于共性评价指标、个性指标设置的要求，制定了本项目的评价指标体系。我机构采取专家咨询论证、自评材料审核、现场核查等方式，客观评价项目资金的使用和管理情况、绩效表现，评定江高镇照明黑点提升工程项目得分为85.5分，绩效等级为良。

从各项指标的评价得分情况看，项目在各个指标中表现不一，在项目产出及效益方面表现较好，在过程方面表现一般，在决策方面表现较差，以下对本次涉及的评价指标，逐一进行分析

## 1.决策情况分析

该指标分值12分，评价得分8.5分，评价得分率为70.83%。主要从论证决策、目标设置、保障措施三个方面考察项目立项情况，包含论证充分性、完整性、相关性、可衡量性、制度完整性、计划安排合理性6个四级指标。

## （1）论证充分性

该指标分值4分，评价得分3分，得分率为75%。

根据《江高镇政府行政办公会会议纪要》（云江府会纪〔2021〕3号）、《中共广州市白云区江高镇委员会会议纪要》（云江委会纪〔2021〕5号）、《广州市白云区发展和改革局关于江高镇2021年基础设施建设项目申请立项的复函》显示，结合镇人民政府反馈情况，项目立项经过镇人民政府行政办公会决议，通过广州市白云区发展和改革局批复，项目预算通过党委会议。

但项目照明地点选取摸查情况及选定原因未明确，且根据《广州市白云区发展和改革局关于江高镇2021年基础设施建设项目申请立项的复函》，项目建设内容为对镇中南路、峡石村X280线路、金沙南路跨线桥、塘贝村等照明黑点加装路灯，实际建设内容不包含塘贝村相关路段，结合镇人民政府反馈情况，由于暂无安装路灯条件，在设计勘察阶段取消了塘贝村相关点位，反映了立项前期论证不足，综合以上情况扣1分。

## （2）完整性

该指标分值2分，评价得2分，得分率为100%。

根据《财政支出绩效目标申报表》，项目总目标为：充分利用现有财力开展工作，预计完成约6.5公里照明黑点路段加装路灯，安装约142盏路灯。加强完善基础设施建设；改善农村出行环境、提升人居环境。

本年度目标为：完成年初预定目标，充分利用现有财力开展工作，完成镇中南路、峡石村X280线路、金沙南路跨线桥（江高2号路）路段合计约6.5公里照明黑点路段加装路灯，共安装约142盏路灯。加强完善基础设施建设；改善农村出行环境、提升人居环境。

项目绩效总目标及年度绩效目标基本能反映项目预期提供的公共产品或服务的产出数量及效益。《财政支出绩效目标申报表》与《项目支出绩效自评表》内设置的绩效指标一致，2022年本项目共设置了7个绩效指标，基本涵盖了产出数量、质量、时效指标，以及预期达到的效果性指标。

## （3）相关性

该指标分值2分，评价得分1.5分，得分率为75%。

根据《财政支出绩效目标申报表》，镇人民政府设置了项目总目标与本年度目标，设置了4个产出指标、3个效益指标共7个绩效指标，绩效目标基本能与项目属性特点、支出内容相关，能体现决策意图，合乎客观实际，但设置的经济效益指标“投资额完成值”实际非项目直接或间接产生的经济效益，属于项目成本支出，综合以上情况，扣减0.5分。

## （4）可衡量性

该指标分值2分，评价得分1分，得分率为50%。

根据《财政支出绩效目标申报表》及《项目支出绩效自评表》，绩效目标主要描述项目实施完成后产生的相关效益内容。项目设置的绩效指标部分可衡量，但部分指标与指标值不匹配，如“工程检测合格率”指标值为“通过5份检验报告”、“路灯安装完成率”指标值为“安装约142盏路灯”，未设置合适的百分比作为指标值；部分指标设置较冗余，如时效指标“项目服务完成率、工程完成及时率”、社会效益指标“完善基础设施、建设美丽乡村、提升人居环境”，综合以上情况扣1分。

## （5）制度完整性

该指标分值1分，评价得分0.5分，得分率为50%。

项目按《广州市白云区江高镇人民政府关于印发江高镇人民政府财务管理制度的通知》（云江府〔2020〕85号）文件开展财务管理工作，根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区财政投资评审监督管理办法的通知》（云府办规〔2020〕3号）开展项目结算评审工作，依据项目相关合同及施工单位针对项目制定的《安全生产责任制度》《技术质安部安全生产、文明施工责任制》等制度实施项目，但未见镇人民政府内部针对本项目或建设工程项目制定的建设工程实施管理制度，综合以上情况扣0.5分。

## （6）计划安排合理性

该指标分值1分，评价得分0.5分，得分率为50%。

根据《江高镇照明黑点提升工程施工总承包合同》，项目签订时间为2021年5月25日，合同工期为35日历天（最迟不得晚于2021年6月30日完工）。

根据《市政基础设施工程开工报告》《市政基础设施工程施工总结》《市政基础设施工程建设工程竣工验收报告》，本项目2021年6月1日开工，2021年7月3日竣工，项目实际工期为33个日历天，实际工期未超合同计划工期，但晚于合同约定的2021年6月30日完工，计划安排合理性有待提升，扣0.5分。

## 2.过程情况分析

该指标分值28分，评价得分23分，评价得分率为82.14%。主要从资金到位、资金分配、资金支付、支出规范性、实施程序、管理情况六个方面考察资金管理和项目管理情况，包含资金到位率、资金到位及时性、资金分配、资金支出率、支出规范性、程序规范性、监管有效性7个四级指标。

## （1）资金到位率

该指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。

根据《财政支出绩效目标申报表》，年初申请预算201.15万元。根据《关于江高镇2021年财政决算和2022年财政预算的批复》，结合镇人民政府反馈情况，项目资金在穗财建〔2021〕117号城市基础设施配套费返还资金项目中统筹支出。

根据项目明细账，项目实际到位金额为201.15万元，资金到位率100%。

## （2）资金到位及时性

该指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。

根据《财政支出绩效目标申报表》，年初申请预算201.15万元。根据《关于江高镇2021年财政决算和2022年财政预算的批复》，结合镇人民政府反馈情况，项目资金在穗财建〔2021〕117号城市基础设施配套费返还资金项目中统筹支出。

根据项目明细账，项目实际及时到位金额为201.15万元。

## （3）资金分配

该指标分值3分，评价得分2.5分，得分率为83.33%。

根据《财政支出绩效目标申报表》及年初项目预算文件，均未明确项目相关9个合同2022年度具体资金分配支出额度，截至2022年12月31日，完全未支付的合同占比为66.67%，资金支出分配不够合理，综合以上情况扣0.5分。

## （4）资金支出率

该指标分值6分，评价得分6分，得分率为100%。

根据《财政支出绩效目标申报表》，年初申请预算201.15万元。根据《关于江高镇2021年财政决算和2022年财政预算的批复》，结合镇人民政府反馈情况，项目资金在穗财建〔2021〕117号城市基础设施配套费返还资金项目中统筹支出。

根据《广州市白云区发展和改革局关于江高镇2021年基础设施建设项目申请立项的复函》，项目资金来源于区财政资金。根据项目明细账及相关支出文件，结合现场核查情况，截至2022年12月31日，项目本年度支出为201.15万元，资金支出率为100%。

## （5）支出规范性

该指标分值6分，评价得分5.5分，得分率为91.67%。

根据《广州市白云区江高镇人民政府关于印发江高镇人民政府财务管理制度的通知》（云江府〔2020〕85号）、项目相关合同及相关支付凭证，项目设有专账，基本能按规定履行调整预算手续，暂未发现虚列支出、截留、挤占、挪用资金的情况，但未对应合同内事项完成进度支付资金，综合以上情况扣0.5分。

## （6）程序规范性

该指标分值4分，评价得分2分，得分率为50%。

根据《广州市白云区江高镇人民政府关于印发江高镇人民政府财务管理制度的通知》（云江府〔2020〕85号）、《江高镇政府行政办公会会议纪要》（云江府会纪〔2021〕3号）、《广州市白云区发展和改革局关于江高镇2021年基础设施建设项目申请立项的复函》及相关招投标文件、验收文件，项目基本能按规定履行报批手续，项目建设、实施等工作基本按照施工单位针对本项目制定的《安全生产责任制度》《技术质安部安全生产、文明施工责任制》等文件开展。

但未见镇人民政府委托广州市白云城市建设投资有限公司的决议文件，《关于江高镇照明黑点提升工程施工图审查服务的委托函》（云城投函〔2021〕143号）、《关于江高镇照明黑点提升工程造价咨询服务的委托函》（云城投函〔2021〕176号）、《关于江高镇照明黑点提升工程第三方检测服务服务的委托函》（云城投函〔2021〕286号）等委托函均未明确具体选定服务单位的方式及未见相关选定服务单位的决议文件，且与各管护单位签订的《工程移交书》中，“工程造价”统一填报施工合同总金额，未对应各实施路段填报工程造价金额，综合以上情况扣2分。

## （7）监管有效性

该指标分值4分，评价得分2分，得分率为50%。

根据《广州市白云区江高镇人民政府关于印发江高镇人民政府财务管理制度的通知》（云江府〔2020〕85号）及相关支付文件，结合现场核查财务凭证情况，镇人民政府在实施项目时按财务管理制度实施管理项目，审批手续较完整。根据《市政基础设施工程施工图会审记录》《市政基础设施工程工程洽商记录》《工程联系单》《江高镇照明黑点提升工程监理月报》及镇人民政府提供的现场巡查图片，镇人民政府在项目实施过程中有对应检查措施。

根据《江高镇照明黑点提升工程建设管理合同》《江高镇照明黑点提升工程设计合同》《江高镇照明黑点提升工程施工总承包合同》等项目相关合同，合同内工程内容为对镇中南路、峡石村X280线路、金沙南路跨线桥、塘贝村等照明黑点加装路灯，实际项目工程内容为对镇中南路、峡石村X280线路、金沙南路跨线桥等照明黑点加装路灯，合同工程内容与实际工程内容有差异，但镇人民政府未针对差异情况签订相关补充协议，项目监管不够有效。且经现场核查发现，部分路灯灯柱固定螺帽生锈严重、供电线路套管部分固定管卡脱落，对工程结算评审工作存在不良影响，综合以上情况扣2分。

## 3.产出情况分析

该指标分值32分，评价得分30分，评价得分率为93.75%。主要从预算控制、成本控制、产出三个方面考察项目的经济性、效率性，包含支出进度控制率、成本节约、路灯安装完成率、工程验收合格率、工程验收及时率等5个四级指标。

## （1）支出进度控制率

该指标分值6分，评价得分5.5分，得分率为91.67%。

根据镇人民政府提供的相关合同及项目工程验收文件，截止2022年12月31日，2022年度项目应支出金额为216.94万元。根据镇人民政府提供的项目明细账，实际支出为201.15万元，实际支出较事项完成进度有所滞后，结合镇人民政府反馈情况扣0.5分。

## （2）成本节约

该指标分值4分，评价得分3.5分，得分率为87.5%。

根据《江高镇照明黑点提升工程概算审核书》（穗新咨〔2021〕024号）显示，项目概算审核价格依据为：人工费暂按定额人工费计算，材料、机械台班单价执行《广州市建设工程造价管理站关于发布2021年3月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知）》（穗建造价〔2021〕42号）、《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（二○二○年第四季度）及同期市场价格，市政预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和6.00%计取；绿色施工安全防护措施费以分部分项的人工费与施工机具费之和的16.5%计取；暂列金额按分部分项费用合计的10%计取，项目概算金额为296.18万元，其中工程建设费与工程建设其他费用合计279.42万元。

根据签订的合同金额，项目合同金额为275.32万元，基本与项目概算金额相符，项目实施成本基本合理，但由于项目未完成结算评审工作，未能确定项目结算情况，扣0.5分。

## （3）路灯安装完成率

该指标分值7分，评价得分6分，得分率为85.71%。

目标值为“100%”，根据《建设工程竣工验收报告》《市政基础设施工程质量评估报告》，截至2021年7月3日，项目已通过竣工验收。

但根据《江高镇照明黑点提升工程施工图设计》、《广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司设计后服务函》（版本及修订号：MS-R-3-1）及《工程移交书》，项目计划于镇中南路安装路灯21套，于峡石村X280线路安装路灯52套，于金沙南路跨线桥（江高2号路）安装路灯40套，截止2022年12月31日，实际移交镇中南路21套路灯至广州市白云区江高镇市政服务所，移交峡石村X280线路42套路灯至广州市白云区江高镇峡石村村民居委会，移交金沙南路跨线桥（江高2号路）44套路灯至广州市白云区江高镇江村村经济联合社，峡石村X280线路及金沙南路跨线桥（江高2号路）路灯移交数量与规划数量不一致，综合以上情况扣1分。

## （4）工程验收合格率

该指标分值7分，评价得分7分，得分率为100%。

目标值为“100%”，根据《建设工程竣工验收报告》《市政基础设施工程质量评估报告》，截至2021年7月3日，项目已通过竣工验收，项目验收合格率为100%。

## （5）工程验收及时率

该指标分值8分，评价得分8分，得分率为100%。

目标值为“100%”，根据《江高镇照明黑点提升工程施工总承包合同》，项目合同规定工期为35日历天。根据《市政基础设施工程开工报告》《市政基础设施工程施工总结》《市政基础设施工程建设工程竣工验收报告》，本项目2021年6月1日开工，2021年7月3日通过竣工验收，项目实际工期为33个日历天，实际工期未超合同计划工期，工程验收及时率为100%。

## 4.效益情况分析

该指标分值28分，评价得分24分，评价得分率为85.71%。主要从项目效益、居民满意度两个方面考察项目的效果性、公平性，包含项目实施路段交通事故发生率、保障居民安全夜间出行安全、改善江高镇交通环境、居民满意度等4个四级指标。

## （1）项目实施路段交通事故发生率

该指标分值7分，评价得分6分，得分率为85.71%。

目标值为“较上年降低”，根据《建设工程竣工验收报告》《市政基础设施工程质量评估报告》，截至2021年7月3日，项目已通过竣工验收，对镇中南路、峡石村X280线路、金沙南路跨线桥（江高2号路）等项目实施路段照明环境有所提升，增设的107套路灯一定程度上对降低交通事故发生率有积极作用，但由于未有准确数据佐证，基于谨慎性原则扣1分。

## （2）保障居民安全夜间出行安全

该指标分值7分，评价得分6分，得分率为85.71%。

目标值为“落实峡石村X280路段照明黑点改善，保障峡石村路段周边居民夜间出行安全”，根据《建设工程竣工验收报告》《市政基础设施工程质量评估报告》及《工程移交书》，镇人民政府已于2021年7月3日将42套路灯移交至广州市白云区江高镇峡石村村民居委会，截至2022年12月31日，一定程度上保障了峡石村路段周边居民夜间出行安全，但由于峡石村X280路段路灯实际移交数量42套与规划安装数量52套不一致，照明黑点工作未全面按计划落实，扣1分。

## （3）改善江高镇交通环境

该指标分值7分，评价得分7分，得分率为100%。

目标值为“保障镇南中路、江高2号路、峡石村X280路段照明，改善江高镇交通环境”，根据《建设工程竣工验收报告》《市政基础设施工程质量评估报告》，截至2021年7月3日，项目已通过竣工验收，一定程度上保障了镇南中路、金沙南路跨线桥（江高2号路）、峡石村X280路段照明，完善了江高镇的市政基础设施，改善了江高镇交通环境。

## （4）居民满意度

该指标分值7分，评价得分5分，得分率为71.43%。

目标值“≥90%”，本次满意度调查由我机构出具调查问卷，开展满意度调查工作。根据项目实施的范围及特点，满意度调查问卷共设置了9个问题，其中包括3个涉及满意度的问题。主要调查对象为广州市白云区江高镇峡石村村民、广州市白云区江高镇江村村村民、广州市白云区南山社区居民，调查方式以电子问卷为主。本次回收问卷共62份，有效问卷45份，从项目实施路段周边居民对提升后各项目实施路段照明亮度、照明时间及照明黑点提升选定场所等三个方面的满意度进行调查。调查结果显示，满意度平均得分为4.06分，因而整体满意度为4.06/5×100%=81.2%。按照既定的指标体系和评分标准，本指标扣2分。

四、项目主要绩效或成功经验

# （一）完善江高镇基础设施建设，提升江高镇人居环境

通过于镇中南路安装21套路灯，于峡石村X280线路安装42套路灯，于金沙南路跨线桥（江高2号路）安装44套路灯，完善了江高镇市政基础设施建设，为项目实施路段周边居民、过路车辆等提供了照明，进一步对人居环境进行整治，提升人居环境水平，提升江高镇的城市形象。

# （二）改善江高镇交通环境，优化城市交通出行条件

通过加装路灯，对江高镇通行路段照明黑点进行整治，改善了江高镇的交通环境，为各种车辆的驾驶人员以及行人创造良好的视觉环境，保障镇中南路、峡石村X280线路、金沙南路跨线桥（江高2号路）等项目实施路段周边居民及过路车辆的夜间出行安全，优化江高镇的城市交通出行条件，促进江高镇可持续发展。

五、存在问题或不足

# （一）项目前期论证研究不足，计划安排合理性有待提升

一是项目照明地点选取摸查情况及选定原因未明确，且根据《广州市白云区发展和改革局关于江高镇2021年基础设施建设项目申请立项的复函》，项目建设内容为对镇中南路、峡石村X280线路、金沙南路跨线桥、塘贝村等照明黑点加装路灯，但实际建设内容不包含塘贝村相关路段，结合镇人民政府反馈情况，由于暂无安装路灯条件，在设计勘察阶段取消了塘贝村相关点位，反映了立项前期论证不足。

二是根据《市政基础设施工程开工报告》《市政基础设施工程施工总结》《市政基础设施工程建设工程竣工验收报告》，本项目2021年6月1日开工，2021年7月3日竣工，项目实际工期为33个日历天，实际工期未超合同计划工期，但实际完工时间晚于合同约定的完工时间2021年6月30日，计划安排合理性有待提升。

# （二）项目管理有待规范，项目监管力度有待增强

一是镇人民政府主要依据施工单位制定的项目制度进行监管，未见镇人民政府内部针对本项目或建设工程项目制定的建设工程实施管理制度，镇人民政府建设工程的管理制度有待进一步规范。

二是项目监管力度有待增强。首先是项目结算评审工作进度滞后，项目竣工验收时间为2021年7月3日，但截至2022年12月31日，仍未完成结算评审工作；且经现场核查发现，部分路灯灯柱固定螺帽生锈严重、供电线路套管部分固定管卡脱落，对工程结算评审工作存在不良影响。

其次是根据《江高镇照明黑点提升工程建设管理合同》《江高镇照明黑点提升工程设计合同》《江高镇照明黑点提升工程施工总承包合同》等项目相关合同，合同内工程内容为对镇中南路、峡石村X280线路、金沙南路跨线桥、塘贝村等照明黑点加装路灯，实际项目工程内容为对镇中南路、峡石村X280线路、金沙南路跨线桥等照明黑点加装路灯，合同工程内容与实际工程内容有差异，但镇人民政府未针对差异情况签订相关补充协议，项目合同管理有待进一步规范，项目监管不够有效。

然后是部分项目材料填报不规范，如与各管护单位签订的《工程移交书》中，“工程造价”统一填报施工合同总金额，未对应各实施路段填报工程造价金额。

最后是项目资金分配有待优化，根据镇人民政府提供的项目明细账及验收文件，截至2022年12月31日，项目已通过竣工验收，但《江高镇照明黑点提升工程概算审核服务合同》《江高镇照明黑点提升工程施工图审查服务合同》《江高镇照明黑点提升工程造价咨询服务合同》《江高镇照明黑点提升工程测量合同》《江高镇照明黑点提升工程第三方检测服务合同》《江高镇照明黑点提升工程委托监理合同》等6个合同未支付，《江高镇照明黑点提升工程建设管理合同》支付进度为60%，《江高镇照明黑点提升工程设计合同》支付进度为64.54%，《江高镇照明黑点提升工程施工总承包合同》支付进度为79.30%，均未对应合同要求按事项完成进度支付资金，实际支出较事项相应完成进度滞后。

# （三）自评工作质量有待提升，绩效指标体系有待优化

一是自评工作质量有待提升，未完全按要求提供佐证材料，如未见镇人民政府委托广州市白云城市建设投资有限公司的决议文件，且《关于江高镇照明黑点提升工程施工图审查服务的委托函》（云城投函〔2021〕143号）、《关于江高镇照明黑点提升工程造价咨询服务的委托函》（云城投函〔2021〕176号）、《关于江高镇照明黑点提升工程第三方检测服务服务的委托函》（云城投函〔2021〕286号）等委托函均未明确具体选定服务单位的方式及未见相关选定服务单位的决议文件。

二是绩效指标体系有待优化。首先是部分绩效指标分类有误，如经济效益指标“投资额完成值”实际非项目产生的经济效益，属于项目成本支出。其次是部分指标与指标值不匹配，如“工程检测合格率”指标值为“通过5份检验报告”、“路灯安装完成率”指标值为“安装约142盏路灯”，未设置合适的百分比作为指标值。最后是部分指标设置较冗余，如时效指标“项目服务完成率、工程完成及时率”、社会效益指标“完善基础设施、建设美丽乡村、提升人居环境”，绩效指标名称设置过长。

六、相关建议

# （一）增强项目前期论证研究，提升计划安排合理性

一是建议镇人民政府后续开展类似项目时，注重对项目前期的研究分析，如对项目实施地点开展相关摸查调研，了解其实际情况，针对摸查到的情况制定对应的工作内容及工作目标，避免再次出现通过行业主管部门立项批复后，修改项目内容的情况。

二是建议镇人民政府在签订合同时，充分考虑项目前期工程材料准备及设计变更情况，合理安排各建设节点时间，以保证项目按计划进行，提升计划安排的合理性。

# （二）规范建设工程管理制度，增强项目监管力度

一是建议结合江高镇实际情况制定基础设施建设工程管理制度，在管理制度中明确项目的建设标准、监管流程、质量验收标准、建设工程材料管理等内容，保障项目规范开展，提高对项目的把控力度。

二是建议增强项目监管力度。首先是建议与各合同服务单位加强沟通，落实项目实施材料整理工作，加快推进项目结算评审工作的完成；截至2022年12月31日，项目质量保修期已过，建议后续镇人民政府开展类似项目时，若工程移交时未完成结算评审工作，需加强与各管护单位的沟通，在工程质量保修期内，对工程质量问题进行维修整改，避免对结算评审工作产生不良影响。

其次是建议镇人民政府与各合同服务单位针对工程建设内容签订补充协议，进一步规范项目合同管理工作，保障项目监管的有效性。

然后是建议规范项目材料的填报，如若单个工程存在多个移交单位，在《工程移交书》中，建议对应各实施路段分布工程实际造价填报，保障项目材料内数据的合理性。

最后是建议优化项目资金分配，建议镇人民政府后续申请预算资金时，按照项目各合同事项完成进度分配资金，提高各个合同的支付率，保障实际支出按合同进度及时完成。

# （三）提升自评工作质量，进一步优化项目绩效指标体系

一是建议提升自评工作质量，按要求提供完整的佐证材料。如对应服务商选定文件，佐证材料应提交服务商选定方式相关文件、服务商选定决议文件及服务商选定确认文件，提高绩效评价考核的全面性。

二是建议进一步优化项目绩效指标体系。首先是建议提升指标分类的准确性，如经济效益指标主要考核项目对经济产生的影响，可持续影响指标主要考核项目针对社会、经济等多方面持续产生的效益。其次是建议保证指标与指标值的匹配度，若指标考核内容为比率，则指标值应设置为百分比，而非定性描述。最后是建议保障绩效指标名称设置的简洁性，避免设置过长的指标，如时效指标“项目服务完成率、工程完成及时率”建议修改为产出指标“项目服务完成率”与时效指标“工程完成及时率”，社会效益指标“完善基础设施、建设美丽乡村、提升人居环境”建议修改为社会效益指标“完善基础设施”“建设美丽乡村”“提升人居环境”。

附件：江高镇照明黑点提升工程项目绩效评价体系

广东国众联行资产评估土地房地产估计规划咨询有限公司

2023年9月

附件

江高镇照明黑点提升工程项目绩效评价体系

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 评分标准 | 得分 | 评分 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  |  |
| 决策 | 12 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 1.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。 2.经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。 如无，则根据实际情况核定分数。 | 3 | 根据《江高镇政府行政办公会会议纪要》（云江府会纪〔2021〕3号）、《中共广州市白云区江高镇委员会会议纪要》（云江委会纪〔2021〕5号）、《广州市白云区发展和改革局关于江高镇2021年基础设施建设项目申请立项的复函》显示，结合镇人民政府反馈情况，项目立项经过镇人民政府行政办公会决议，通过广州市白云区发展和改革局批复，项目预算通过党委会议。 但项目照明地点选取摸查情况及选定原因未明确，且根据《广州市白云区发展和改革局关于江高镇2021年基础设施建设项目申请立项的复函》，项目建设内容为对镇中南路、峡石村X280线路、金沙南路跨线桥、塘贝村等照明黑点加装路灯，实际建设内容不包含塘贝村相关路段，结合镇人民政府反馈情况，由于暂无安装路灯条件，在设计勘察阶段取消了塘贝村相关点位，反映了立项前期论证不足，综合以上情况扣1分。 |
|  |  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 | 2 | 根据《财政支出绩效目标申报表》，项目总目标为：充分利用现有财力开展工作，预计完成约6.5公里照明黑点路段加装路灯，安装约142盏路灯。加强完善基础设施建设；改善农村出行环境、提升人居环境。 本年度目标为：完成年初预定目标，充分利用现有财力开展工作，完成镇中南路、峡石村X280线路、金沙南路跨线桥（江高2号路）路段合计约6.5公里照明黑点路段加装路灯，共安装约142盏路灯。加强完善基础设施建设；改善农村出行环境、提升人居环境。 项目绩效总目标及年度绩效目标基本能反映项目预期提供的公共产品或服务的产出数量及效益。《财政支出绩效目标申报表》与《项目支出绩效自评表》内设置的绩效指标一致，2022年本项目共设置了7个绩效指标，基本涵盖了产出数量、质量、时效指标，以及预期达到的效果性指标。 |
|  |  |  |  |  |  | 相关性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 1.5 | 根据《财政支出绩效目标申报表》，镇人民政府设置了项目总目标与本年度目标，设置了4个产出指标、3个效益指标共7个绩效指标，绩效目标基本能与项目属性特点、支出内容相关，能体现决策意图，合乎客观实际，但设置的经济效益指标“投资额完成值”实际非项目直接或间接产生的经济效益，属于项目成本支出，综合以上情况，扣减0.5分。 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 | 1 | 根据《财政支出绩效目标申报表》及《项目支出绩效自评表》，绩效目标主要描述项目实施完成后产生的相关效益内容。项目设置的绩效指标部分可衡量，但部分指标与指标值不匹配，如“工程检测合格率”指标值为“通过5份检验报告”、“路灯安装完成率”指标值为“安装约142盏路灯”，未设置合适的百分比作为指标值；部分指标设置较冗余，如时效指标“项目服务完成率、工程完成及时率”、社会效益指标“完善基础设施、建设美丽乡村、提升人居环境”，综合以上情况扣1分。 |
|  |  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 0.5 | 项目按《广州市白云区江高镇人民政府关于印发江高镇人民政府财务管理制度的通知》（云江府〔2020〕85号）文件开展财务管理工作，根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区财政投资评审监督管理办法的通知》（云府办规〔2020〕3号）开展项目结算评审工作，依据项目相关合同及施工单位针对项目制定的《安全生产责任制度》《技术质安部安全生产、文明施工责任制》等制度实施项目，但未见镇人民政府内部针对本项目或建设工程项目制定的建设工程实施管理制度，综合以上情况扣0.5分。 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 0.5 | 根据《江高镇照明黑点提升工程施工总承包合同》，项目签订时间为2021年5月25日，合同工期为35日历天（最迟不得晚于2021年6月30日完工）。 根据《市政基础设施工程开工报告》《市政基础设施工程施工总结》《市政基础设施工程建设工程竣工验收报告》，本项目2021年6月1日开工，2021年7月3日竣工，项目实际工期为33个日历天，实际工期未超合同计划工期，但晚于合同约定的2021年6月30日完工，计划安排合理性有待提升，扣0.5分。 |
| 过程 | 28 | 资金管理 | 20 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值 | 3 | 根据《财政支出绩效目标申报表》，年初申请预算201.15万元。根据《关于江高镇2021年财政决算和2022年财政预算的批复》，结合镇人民政府反馈情况，项目资金在穗财建〔2021〕117号城市基础设施配套费返还资金项目中统筹支出。 根据项目明细账，项目实际到位金额为201.15万元，资金到位率100%。 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值 | 2 | 根据《财政支出绩效目标申报表》，年初申请预算201.15万元。根据《关于江高镇2021年财政决算和2022年财政预算的批复》，结合镇人民政府反馈情况，项目资金在穗财建〔2021〕117号城市基础设施配套费返还资金项目中统筹支出。 根据项目明细账，项目实际及时到位金额为201.15万元。 |
|  |  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 2.5 | 根据《财政支出绩效目标申报表》及年初项目预算文件，均未明确项目相关9个合同2022年度具体资金分配支出额度，截至2022年12月31日，完全未支付的合同占比为66.67%，资金支出分配不够合理，综合以上情况扣0.5分。 |
|  |  |  |  | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 6 | 根据《财政支出绩效目标申报表》，年初申请预算201.15万元。根据《关于江高镇2021年财政决算和2022年财政预算的批复》，结合镇人民政府反馈情况，项目资金在穗财建〔2021〕117号城市基础设施配套费返还资金项目中统筹支出。 根据《广州市白云区发展和改革局关于江高镇2021年基础设施建设项目申请立项的复函》，项目资金来源于区财政资金。根据项目明细账及相关支出文件，结合现场核查情况，截至2022年12月31日，项目本年度支出为201.15万元，资金支出率为100%。 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 5.5 | 根据《广州市白云区江高镇人民政府关于印发江高镇人民政府财务管理制度的通知》（云江府〔2020〕85号）、项目相关合同及相关支付凭证，项目设有专账，基本能按规定履行调整预算手续，暂未发现虚列支出、截留、挤占、挪用资金的情况，但未对应合同内事项完成进度支付资金，综合以上情况扣0.5分。 |
|  |  | 项目管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 2 | 根据《广州市白云区江高镇人民政府关于印发江高镇人民政府财务管理制度的通知》（云江府〔2020〕85号）、《江高镇政府行政办公会会议纪要》（云江府会纪〔2021〕3号）、《广州市白云区发展和改革局关于江高镇2021年基础设施建设项目申请立项的复函》及相关招投标文件、验收文件，项目基本能按规定履行报批手续，项目建设、实施等工作基本按照施工单位针对本项目制定的《安全生产责任制度》《技术质安部安全生产、文明施工责任制》等文件开展。 但未见镇人民政府委托广州市白云城市建设投资有限公司的决议文件，《关于江高镇照明黑点提升工程施工图审查服务的委托函》（云城投函〔2021〕143号）、《关于江高镇照明黑点提升工程造价咨询服务的委托函》（云城投函〔2021〕176号）、《关于江高镇照明黑点提升工程第三方检测服务服务的委托函》（云城投函〔2021〕286号）等委托函均未明确具体选定服务单位的方式及未见相关选定服务单位的决议文件，且与各管护单位签订的《工程移交书》中，“工程造价”统一填报施工合同总金额，未对应各实施路段填报工程造价金额，综合以上情况扣2分。 |
|  |  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 2 | 根据《广州市白云区江高镇人民政府关于印发江高镇人民政府财务管理制度的通知》（云江府〔2020〕85号）及相关支付文件，结合现场核查财务凭证情况，镇人民政府在实施项目时按财务管理制度实施管理项目，审批手续较完整。根据《市政基础设施工程施工图会审记录》《市政基础设施工程工程洽商记录》《工程联系单》《江高镇照明黑点提升工程监理月报》及镇人民政府提供的现场巡查图片，镇人民政府在项目实施过程中有对应检查措施。 根据《江高镇照明黑点提升工程建设管理合同》《江高镇照明黑点提升工程设计合同》《江高镇照明黑点提升工程施工总承包合同》等项目相关合同，合同内工程内容为对镇中南路、峡石村X280线路、金沙南路跨线桥、塘贝村等照明黑点加装路灯，实际项目工程内容为对镇中南路、峡石村X280线路、金沙南路跨线桥等照明黑点加装路灯，合同工程内容与实际工程内容有差异，但镇人民政府未针对差异情况签订相关补充协议，项目监管不够有效。且经现场核查发现，部分路灯灯柱固定螺帽生锈严重、供电线路套管部分固定管卡脱落，对工程结算评审工作存在不良影响，综合以上情况扣2分。 |
| 产出 | 60 | 经济性 | 10 | 预算控制 | 6 | 支出进度控制率 | 6 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 5.5 | 根据镇人民政府提供的相关合同及项目工程验收文件，截止2022年12月31日，2022年项目应支出金额为216.94万元。根据镇人民政府提供的项目明细账，实际支出为201.15万元，实际支出较事项完成进度有所滞后，结合镇人民政府反馈情况扣0.5分。 |
|  |  |  |  | 成本控制 | 4 | 成本节约 | 4 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 3.5 | 根据《江高镇照明黑点提升工程概算审核书》（穗新咨〔2021〕024号）显示，项目概算审核价格依据为：人工费暂按定额人工费计算，材料、机械台班单价执行《广州市建设工程造价管理站关于发布2021年3月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知）》（穗建造价〔2021〕42号）、《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（二○二○年第四季度）及同期市场价格，市政预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和6.00%计取；绿色施工安全防护措施费以分部分项的人工费与施工机具费之和的16.5%计取；暂列金额按分部分项费用合计的10%计取，项目概算金额为296.18万元，其中工程建设费与工程建设其他费用合计279.42万元。 根据签订的合同金额，项目合同金额为275.32万元，基本与项目概算金额相符，项目实施成本基本合理，但由于项目未完成结算评审工作，未能确定项目结算情况，扣0.5分。 |
|  |  | 效率性 | 43 | 产出指标 | 22 | 路灯安装完成率 | 7 | 目标值为“100%”。得分=实际完成建设的路灯数量/施工图建设的路灯数量*分值。 | 6 | 根据《建设工程竣工验收报告》《市政基础设施工程质量评估报告》，截至2021年7月3日，项目已通过竣工验收。 但根据《江高镇照明黑点提升工程施工图设计》、《广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司设计后服务函》（版本及修订号：MS-R-3-1）及《工程移交书》，项目计划于镇中南路安装路灯21套，于峡石村X280线路安装路灯52套，于金沙南路跨线桥（江高2号路）安装路灯40套，截止2022年12月31日，实际移交镇中南路21套路灯至广州市白云区江高镇市政服务所，移交峡石村X280线路42套路灯至广州市白云区江高镇峡石村村民居委会，移交金沙南路跨线桥（江高2号路）44套路灯至广州市白云区江高镇江村村经济联合社，峡石村X280线路及金沙南路跨线桥（江高2号路）路灯移交数量与规划数量不一致，综合以上情况扣1分。 |
|  |  |  |  |  |  | 工程验收合格率 | 7 | 目标值为“100%”。按合同要求开展验收并验收合格率为100%得满分，否则根据工程实际建设情况综合评分。 | 7 | 根据《建设工程竣工验收报告》《市政基础设施工程质量评估报告》，截至2021年7月3日，项目已通过竣工验收，项目验收合格率为100%。 |
|  |  |  |  |  |  | 工程验收及时率 | 8 | 目标值为“100%”。项目工程按合同及时完成得满分，否则分值=实际工期/计划工期*分值。 | 8 | 根据《江高镇照明黑点提升工程施工总承包合同》，项目合同规定工期为35日历天。根据《市政基础设施工程开工报告》《市政基础设施工程施工总结》《市政基础设施工程建设工程竣工验收报告》，本项目2021年6月1日开工，2021年7月3日通过竣工验收，项目实际工期为33个日历天，实际工期未超合同计划工期，工程验收及时率为100%。 |
| 效益 |  | 效果性 |  | 效益指标 | 21 | 项目实施路段交通事故发生率 | 7 | 目标值为“较上年降低”。根据项目实施路段完成建设后相关路段交通事故发生率较上年降低得满分，否则依据项目开展情况综合评分。 | 6 | 根据《建设工程竣工验收报告》《市政基础设施工程质量评估报告》，截至2021年7月3日，项目已通过竣工验收，对镇中南路、峡石村X280线路、金沙南路跨线桥（江高2号路）等项目实施路段照明环境有所提升，增设的107套路灯一定程度上对降低交通事故发生率有积极作用，但由于未有准确数据佐证，基于谨慎性原则扣1分。 |
|  |  |  |  |  |  | 保障居民安全夜间出行安全 | 7 | 目标值为“落实峡石村X280路段照明黑点改善，保障峡石村路段周边居民夜间出行安全”。根据2022年峡石村X280路段路灯运行情况综合评分。 | 6 | 根据《建设工程竣工验收报告》《市政基础设施工程质量评估报告》及《工程移交书》，镇人民政府已于2021年7月3日将42套路灯移交至广州市白云区江高镇峡石村村民居委会，截至2022年12月31日，一定程度上保障了峡石村路段周边居民夜间出行安全，但由于峡石村X280路段路灯实际移交数量42套与规划安装数量52套不一致，照明黑点工作未全面按计划落实，扣1分。 |
|  |  |  |  |  |  | 改善江高镇交通环境 | 7 | 目标值为“保障镇南中路、江高2号路、峡石村X280路段照明，改善江高镇交通环境”。根据项目2022年实际运行情况综合评分。 | 7 | 根据《建设工程竣工验收报告》《市政基础设施工程质量评估报告》，截至2021年7月3日，项目已通过竣工验收，一定程度上保障了镇南中路、金沙南路跨线桥（江高2号路）、峡石村X280路段照明，完善了江高镇的市政基础设施，改善了江高镇交通环境。 |
|  |  | 公平性 | 7 | 满意度 | 7 | 居民满意度 | 7 | 目标值为“≥90%”。服务对象满意度在90%以上的得满分，否则实际满意度相较于目标值减少5%扣1分，直至扣完为止。 | 5 | 本次满意度调查由我机构出具调查问卷，开展满意度调查工作。根据项目实施的范围及特点，满意度调查问卷共设置了9个问题，其中包括3个涉及满意度的问题。主要调查对象为广州市白云区江高镇峡石村村民、广州市白云区江高镇江村村村民、广州市白云区南山社区居民，调查方式以电子问卷为主。本次回收问卷共62份，有效问卷45份，从项目实施路段周边居民对提升后各项目实施路段照明亮度、照明时间及照明黑点提升选定场所等三个方面的满意度进行调查。调查结果显示，满意度平均得分为4.06分，因而整体满意度为4.06/5×100%=81.2%。按照既定的指标体系和评分标准，本指标扣2分。 |
| 评价结果 | 评价总分 |  |  |  | 100 |  |  | 合计 | 85.5 |  |
|  | 绩效等级 |  |  |  | 得分≥90为优；90＞得分≥80为良；80＞得分≥60为中；得分＜60为差。 |  |  |  | 良 |  |